Администрация Ермаковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**«**10» апреля 2018 года № 171-п

О внесении изменений в постановление администрации Ермаковского района от 30.10.2013г. № 713-п «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» (в редакции постановлений от 30.10.2014 г. № 870-п, от 02.12.2014 г. № 987-п, от 02.03.2015г. № 107-п, от 30.10.2015 г. № 745-п; от 31.10.2016 г. № 693-п; от 30.10.2017 г. № 774-п)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ермаковского района от 05.08.2013г. № 516-п (в редакции постановления от 10.12.2014 г. № 1001-п) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации», Уставом Ермаковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 30.10.2013 г. № 713-п (в редакции постановлений от 30.10.2014 г. № 870-п, от 02.12.2014 г. № 987-п, от 02.03.2015г. № 107-п, от 30.10.2015 г. № 745-п; от 31.10.2016 г. № 693-п; от 30.10.2017 г. № 774-п) «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района», а именно:

Приложение к постановлению от 30.10.2013 г. № 713-п «Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района Ю.В. Сарлина.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района М.А. Виговский

Приложение

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «10» апреля 2018 г. № 171-п

Приложение

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «30» 10.2013 г. № 713-п

**Муниципальная программа**

**«Обращение с твердыми бытовыми отходами**

**на территории Ермаковского района»**

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от­ходах производства и потребления»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо­получии населения»; ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. Постановле­ние Правительства Красноярского края от 30.09. 2013 г. N 512-п об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов" на 2014 - 2017 годы». Устав Ермаковского района; Решение Ермаковского районного Совета депутатов от 23.12.2011г. № 18-105р «Об утверждении Программы социаль­но-экономического развития Ермаковского района на период до 2020 года», Постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013г. № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 10.12.2014 г. № 1001-п), Постановление администрации Ермаковского района от 07.09.2016г. № 557-п «Об утверждении перечня программ муниципального образования Ермаковский район». |
| Ответственный исполни­тель муниципальной про­граммы | Администрация Ермаковского района  (соисполнитель – сельсоветы) |
| Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Разработка проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское;  2. Обеспечение складирования и уплотнения твердых бытовых от­ходов, на временных площадках расположенных на территории района. |
| Цели муници­пальной программы | Цели программы:  Снижение негативного воздействия твердых бытовых  отходов на окружающую среду и здоровье населения на  территории Ермаковского района Красноярского края. |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  Разработка проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское;  Доведение доли складирования и уплотнения твердых бытовых от­ходов на временных площадках, расположенных на территории района, до 100%. |
| Этапы и сроки реализа­ции муниципальной про­граммы | 2014 - 2020 годы |
| Перечень целевых показа­телей и показателей ре­зультативности програм­мы с расшифровкой пла­новых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период | Организация складирования и уплотнения твердых бытовых отходов на временных площадках по муниципальным образованиям, расположенным на территории района.  Разработка проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское.  Перечень целевых показателей и показателей результативности реализации программы см. приложение № 1 и 2 к паспорту. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы за период 2014– 2020 годов составляет 14 850,047 тыс. рублей, в том числе:  Краевой бюджет – 3 259,67 тыс. рублей;  Районный бюджет – 11 590,377 тыс. рублей.  2014 год – 1 689,84 тыс. рублей; в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.,  районный бюджет – 1 689,84 тыс. руб.;  2015 – 4 914,907 тыс. рублей в том числе:  краевой бюджет – 3 259,70 тыс. руб.,  районный бюджет – 1 653,237 тыс. руб.;  2016 год – 1 645,30 тыс. рублей в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.,  районный бюджет – 1 645,30 тыс. руб.;  2017 год – 1 645,30 тыс. рублей в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.,  районный бюджет – 1 645,30 тыс. руб.;  2018 год – 2 324,7 тыс. рублей в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.,  районный бюджет – 2 324,7 тыс. руб.;  2019 год – 1 316,0 тыс. рублей в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.,  районный бюджет – 1 316,0 тыс. руб.;  2020 год – 1 316,0 тыс. рублей в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.,  районный бюджет – 1 316,0 тыс. руб.; |

**2. Характеристика текущего состояния сложившейся ситуации по твердым бытовым** **отходам.**

Проблема накопления отходов обостряется в Ермаковском районе с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Существующая в Ермаковском районе система обращения с ТБО не направлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку и основана, преимущественно, на непо­средственном размещении ТБО на временных площадках, не соответствующих современным нормативным требованиям, что обуславливает наличие несанкцио­нированных мест размещения отходов.

Применяемые в настоящее время технологии размещения ТБО на указанных выше площадках имеют существенные недостатки:

негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление зе­мель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).

Данная ситуация сложилась в результате отсутствия на территории района специ­ализированной современной техники и оборудования для сбора и транспортиров­ки отходов потребления с территорий населенных пунктов, а также отсутствием системы транспортировки ТБО к объектам их размещения, что приводит к фор­мированию несанкционированных мест размещения отходов вокруг населенных пунктов.

Текущее состояние и эксплуатация имеющихся площадок для складирования ТБО сопровождается многочисленными нарушениями, которые выражены в несоблю­дении правил и требований норм действующего законодательства.

В целях предотвращения загрязнения и захламления земель природного парка краевого значения «Ергаки» осуществляется сбор и вывоз отходов с данной особо охраняемой природной территорий. Таким образом, на сегодняшний день в Ермаковском районе сфера обращения с отходами не развита. Сложившаяся ситуа­ция в области обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, не­рациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель, и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории Красноярского края.

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней зна­чительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению программно - целевыми методами. Такой подход позволяет также сконцентрировать для реше­ния этой проблемы необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

Настоящая программа, рассчитанная на срок реализации 2014-2020 годы, является одним из этапов реализации намеченного стратегического подхода в сфере обращения отходов на территории Ермаковского района до 2020 года.

Реализация системы мероприятий программы позволит обеспечить: захоро­нение ТБО на санкционированных объектах размещения ТБО к концу 2020 года и обеспечить вывоз отходов с особо охраняемых природных территорий.

**3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы.**

Целью программы является снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Ермаковского района, Красноярского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

разработка проектной документации на строительство межпоселенческого ТБО;

Доля складирования и уплотнения твердых бытовых отходов, на временных площадках по поселениям района 100 %.

Срок реализации программы - 2014-2020 годы:

I этап – 2014 год;

II этап – 2015 год;

III этап – 2016 год;

IV этап – 2017 год;

V этап – 2018 год;

VI этап – 2019 год;

VII этап – 2020 год.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы заключается в: формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления Ермаковского района, повышении эффективности их деятельности и повышении качества государственных услуг;снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;улучшении качества жизни населения района за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию и размещению ТБО, что позволит более чем 20 тыс. человек на территории Ермаковского района получить современную услугу в области обращения с отходами;росте инвестиционной привлекательности территорий, развитии туристического и рекреационного потенциала.

**4. Механизм реализации программы**

Финансирование мероприятий по организации складирования и уплотнения твердых бытовых отходов, на временных площадках по поселениям района осу­ществляется за счет средств местного бюджета. На основании муниципальных контрактов заключенных в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Средства местного бюджета на финансирование мероприятий в части организа­ции, складирования и уплотнения твердых бытовых отходов, на временных площадках по поселениям района выделяются на:

Оплату работ выполненных подрядными организациями (согласно условиям муниципальных контрактов).

Финансирование программных мероприятий в части разработки проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов в с. Ермаковское осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов. На основании муниципальных контрактов заключенных в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

**5. Прогноз конечных результатов программы.**

В результате реализации мероприятий программы будет получен экологический и социально-экономический эффект. От реализации программных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:

Разработка проектной документации на строительство 1 объекта размещения ТБО в с. Ермаковское;

Достижение 100% доли складирования и уплотнения твердых бытовых отходов на временных площадках по поселениям района.

Экологический эффект реализации мероприятий программы заключается в: снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация программы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с отходами.

**6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нормативного правового акта Ермаковского района** | **Предмет регулирования, основное содержание** | **Срок принятия (год, квартал)** |
| 1. | Постановление администрации Ермаковского района «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» |  | 3 квартал 2017 г. |
| 2. | Постановление администрации Ермаковского района «Об объявлении аукциона на выполнение работ» |  |  |
| 3. | Постановление администрации Ермаковского района «Об объявлении аукциона на выполнение работ по содержанию площадки временного хранения ТБО, в части складирования и уплотнения» |  | 1 квартал 2018 года |

**7. Реализация и контроль за ходом выполнения программы**

7.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

7.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы, реализуемых ответственным исполнителем;

координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы, реализуемых ответственным исполнителем;

подготовка отчетов о реализации программы.

7.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем;

координация исполнения отдельных мероприятий программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы;

подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы и направление их ответственному исполнителю.

7.4. Реализация отдельных мероприятий программы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации мер государственной и муниципальной поддержки и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем, в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.

7.6. Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и эконмического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, по форме согласно [приложениям N 8](#Par2344) - [12](#Par3952) к постановлению администрации района от 05.08.2013 г. № 516-п (в редакции постановления от 10.12.2014 г. №1001-п).

7.7. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Согласованный с соисполнителями программы годовой отчет представляется одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

**8. Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус (муниципальная программа, подпрограмма)** | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование ГРБС** | **Код бюджетной**  **классификации** | | | | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **Отчётный год (2014)** | **Отчетный финансовый год (2015)** | **Отчетный финансовый год (2016)** | **Отчетный плановый год (2017)** | **Текущий финансовый год (2018)** | **Очередной плановый год (2019)** | **Первый плановый год (2020)** | **Итого на период** |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа  «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Ермаковском районе» | всего расходные обязательства по программе | п | Х | Х | Х | 1 689,84 | 4 912,907 | 1 645,30 | 1 645,3 | 2 324,7 | 1 316,0 | 1 316,0 | 14 850,047 |
| в том числе по ГРБС:  Админ. района | 0009 | 00503 | 6690084930 | 2244 | 914,71 | 847,697 | 925,30 | 848,7 | 1368,7 | 1 316,0 | 1 316,0 | 7537,107 |
| Адм. Верхнеусинского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 114,53 | 116,24 | 115,40 | 127,6 | 153,1 |  |  | 626,87 |
| Адм. Григорьевского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 50,72 | 49,79 | 52,00 | 57,6 | 69,1 |  |  | 279,21 |
| Адм Жеблахтинского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 38,77 | 40,51 | 41,00 | 45,6 | 54,7 |  |  | 220,58 |
| Адм. Ивановского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 29,02 | 29,67 | 29,80 | 32,9 | 39,5 |  |  | 160,89 |
| Адм. Мигнинского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 71,04 | 74,65 | 74,00 | 81,9 | 98,3 |  |  | 399,89 |
| Адм. Нижнесуэтукского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 64,89 | 57,78 | 57,50 | 63,4 | 76,1 |  |  | 319,67 |
| Адм. Новополтавского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 40,78 | 35,70 | 34,40 | 38,0 | 45,6 |  |  | 194,48 |
| Адм. Ойского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 78,30 | 75,05 | 74,80 | 82,8 | 99,4 |  |  | 410,35 |
| Адм. Разъезженского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 52,18 | 50,26 | 50,50 | 55,9 | 67,1 |  |  | 275,94 |
| Адм. Салбинского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 47,13 | 39,56 | 39,60 | 43,8 | 52,6 |  |  | 222,69 |
| Адм. Семенниковского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 48,10 | 48,23 | 49,40 | 54,7 | 65,6 |  |  | 266,03 |
| Адм. Танзыбейского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 77,24 | 103,10 | 101,60 | 112,4 | 134,9 |  |  | 529,24 |
| Админ. района | 0009 | 00603 | 6690074930 | 2240 | 0 ,0 | 3 259,67 | - | - |  |  |  | 3 259,67 |
| Админ. района | 0009 | 00603 | 6690084940 | 2240 | 32,93 | - | - | - |  |  |  | 32,93 |
| Админ. района | 0009 | 00603 | 6690084950 | 2240 | 29,50 | - | - | - | - |  |  | 29,50 |
|  |  | Админ. района | 8009 | 00603 | 6690084950 | 2240 | - | 85,00 | - | - |  |  |  | 85,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** | | | | | | | |
| **Отчётный й год (2014)** | **Отчётный финансовый год (2015)** | **Отчетный финансовый год (2016)** | **Отчетный финансовый год (2017)** | **Текущий финансовый плановый год (2018)** | **Очередной плановый год (2019)** | **Первый плановый год (2020)** | **Итого на период** |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа  «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Ермаковском районе» | Всего | 1689,84 | 4 912,907 | 1 645,30 | 1 645,30 | 2 324,7 | 1 316,00 | 1 316,00 | 14 850,047 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | - | 3 259,67 | - | - |  |  |  | 3 259,67 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (\*\*) | 1689,84 | 1 653,237 | 1 645,30 | 1 645,30 | 2 324,7 | 1 316,00 | 1 316,00 | 11 590,377 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

«Обращение с твердыми бытовыми отходами

на территории Ермаковского района»

**Перечень целевых показателей и показателей результативности программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Отчетный год 2014** | **Отчетный финансовый год 2015** | **Отчетный финансовый год 2016** | **Отчетный финансовый год 2017** | **Текущий финансовый год 2018** | **Очередной год планового периода 2019** | **Первый год планового периода 2020** |
| 1 | Цель 1: Снижение негативного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду и здоровье населения на  территории Ермаковского района, Красноярского края. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1 | 1. Разработка проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор 1:  Разработка ПСД | ед. | Отчётные данные | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.2. | Задача 2 | Обеспечение 100 % складирования и уплотнения твердых бытовых от­ходов, на временных площадках расположенных на территории района | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор 1: Складирование и уплотнение твердых бытовых отходов | % | Отчётные данные | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |

Начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы

«Обращение с твердыми бытовыми отходами

на территории Ермаковского района»

**Значения целевых показателей на долгосрочный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год 2014 | Отчетный финансовый год 2015 | Отчетный финансовый год 2016 | Период | | Очередной год планового периода 2019 | Первый год планового периода 2020 | Долгосрочный период по годам | | | | | | |
| Отчетный год периода 2017 | Текущий год периода 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Цель: Обеспечение 100 % складирования и уплотнения твердых бытовых от­ходов, на временных площадках расположенных на территории района | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель: Складирование и уплотнение твердых бытовых отходов | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова