Администрация Ермаковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**«**10» апреля 2018 года № 170-п

О внесении изменений в постановление администрации Ермаковского района от 31.10.2013г. № 723-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» (в редакции постановлений от 22.01.2014г. № 31-п, от 29.01.2014г. № 51, от 09.04.2014г. № 239-п, от 12.05.2014г. № 340-п, от 29.07.2014г. № 567-п, от 30.10.2014 г. № 866-п, от 11.11.2014 г. № 899-п, от 02.12.2014 г. № 988-п, от 11.12.2014 г. № 1003-п, от 15.12.2014 г.№ 1019-п, от 23.12.2014 г. № 1062-п, от 29.07.2015 г. № 486-п, от 24.08.2015 г. № 544-п, от 29.10.2015 г. № 729-п, от 30.10.2015 г. № 739-п, от 09.03.2016 г. № 127, от 08.08.2016 г. № 439; от 31.10.2016 г. № 695-п; от 06.12.2016 г. № 788-п; от 03.04.2017 г. № 185-п; от 26.07.2017 г. № 496-п; от 27.10.2017 г. № 769-п ).

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ермаковского района от 05.08.2013г. № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации», Уставом Ермаковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 31.10.2013 г. № 723-п (в редакции постановления от 22.01.2014г. № 31-п, от 29.01.2014г. № 51, от 09.04.2014г. № 239-п, от 12.05.2014г. № 340-п, от 29.07.2014г. № 567-п, от 30.10.2014 г. № 866-п, от 11.11.2014 г. № 899-п, от 02.12.2014 г. № 988-п, от 11.12.2014 г. № 1003-п, от 15.12.2014 г. № 1019-п, от 23.12.2014 г. № 1062-п, от 29.07.2015 г. № 486-п, от 24.08.2015 г. № 544-п, от 29.10.2015г. № 729-п, от 30.10.2015 г. № 739-п, от 09.03.2016 г. №127, от 08.08.2016 г. №439; от 31.10.2016 г. № 695-п; от 06.12.2016 г. № 788-п;; от 03.04.2017 № 185-п; от 26.07.2017 г. № 496-п; от 27.10.2017 г. № 769-п) «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края», а именно:

- Муниципальную программу «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» изложить в редакции согласно приложений к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района Ю.В. Сарлина.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района М.А. Виговский

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «10» апреля 2018 г. № 170-п

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ермаковского района

от 31.10.2013 г. № 723-п

**Муниципальная программа**

**«Создание условий для строительства социально значимых объектов,**

**а так же обеспечения доступным и комфортным жильем**

**граждан Ермаковского района Красноярского края»**

**1.** **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»**  |
| Основания для разработки муниципальной программы | 145-ФЗ от 31.07.1998г. Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,Постановление главы администрации Ермаковского района № 516-п от 05.08.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формирование и реализация» (в редакции постановления от 10.12.2014 г. № 1001-п).Постановление администрации Ермаковского района от 07.09.2016г. № 557-п «Об утверждении перечня программ муниципального образования Ермаковский район». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ермаковского района (отдел АС и КХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского районаУправление образования администрации Ермаковского районаОрганы местного самоуправления поселений |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы:1. Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района

2. Территориальное планирование Ермаковского района 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 4. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда Ермаковского района  |
| Цели муниципальной программы | 1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ;2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения;3. Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района.4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;5. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом. |
| Задачи муниципальной программы | 1.1. Ввод в эксплуатацию жилья;1.2. Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское;1.3. Строительство социально значимых объектов;1.4. Разработка генеральных планов сельских поселений;1.5. Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках, которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем;1.6. Ремонт муниципального жилищного фонда. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  2014 - 2020 годы |
| Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | 1. Ввод в эксплуатацию жилья за указанный период составит 38 644 кв.м. общей площадью, 2014 – 5 935 кв.м.;2015 – 7 306 кв.м.;2016 – 3 803 кв.м.;2017 – 4 300 кв.м.;2018 – 5 200 кв.м.;2019 – 6 000 кв.м.;2020 – 6 100 кв. м.в том числе ввод жилья экономического класса построенного с использованием средств местного бюджета общей площадью – 2 081,07 кв.м.,2014 – 0,0 кв.м.;2015 – 0,0 кв.м.;2016 – 0,0 кв. м.;2017 – 0,0 кв. м.;2018 – 0,0 кв. м.;2019 – 0,0 кв. м.;2020 – 0,0 кв. м.2. Строительство улично-дорожной сети мкр. «Аэродромный» 2018-2019 годы, протяженность дорожного полотна:улично-дорожная сеть – 6 381,00 м; 3. Строительство объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ» на 30 мест, год ввода – 2015 год; 4. Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 250 мест в с. Мигна, год ввода – 2016 год;5. Капитальный ремонт детского сада на 55 мест в с. Верхнеусинское 2014-2015 года;6. Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Ермаковский детский сад № 2» - 2015 год;7. Капитальный ремонт кровли МБОУ «Салбинская средняя общеобразовательная школа» - 2015 год;8. Приобретение детского сада на 95 мест мкр. «Аэродромный» в с. Ермаковское – 2017 год;9. Ввод физкультурно-спортивного центра в с. Ермаковское;10. Ввод школы на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Разъезжее;11. Разработка проектно-сметной документации «Улично-дорожная сеть малоэтажной застройки микрорайона «Северный» с. Ермаковское;12. Строительство водоснабжения микрорайона «Северный» с. Ермаковское, I этап;13. Утверждение генеральных планов следующих сельсоветов: Мигнинского (2016 год), Григорьевского и Разъезженского (2017 год);14. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности 100 %;15. Доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности 0 %;16. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности 0 %;17. Количество объектов муниципального жилищного фонда, которые подлежат к ремонту, к концу 2020 года довести до 8 шт. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Всего 336 653,34 тыс. руб.2014 г. – 162 184,51 тыс. руб.;2015 г. – 22 780,80 тыс. руб.;2016 г. – 5 980,966 тыс. руб.;2017 г. – 136 555,964 тыс. руб.;2018 г.- 3 616,1 тыс. руб.;2019 г.- 2 767,5 тыс. руб. ;2020 г. – 2 767,5 тыс. руб.Федеральный бюджет всего 2014-2020 г.г. – 21 048,14 тыс. руб.2014 г. – 21 048,14 тыс. руб.;2015 г. – 0.0 тыс. руб.;2016 г. – 0.0 тыс. руб.;2017 г. – 0.0 тыс. руб.;2018 г. – 0.0 тыс. руб.;2019 г. – 0.0 тыс. руб.;2020 г. – 0.0 тыс. руб.Краевой бюджет Всего 2014-2020 г.г. - 284 245,68 тыс. руб.2014 г. – 138 183,77 тыс. руб.;2015 г. – 18 986,4 тыс. руб.;2016 г. – 1 636,5 тыс. руб.;2017 г. – 124 783,7 тыс. руб.;2018 г. – 0.0 тыс. руб.;2019 г. – 0.0 тыс. руб.;2020 г. – 0.0 тыс. руб.Районный бюджет Всего 2014-2020 г.г. – 32 014,82тыс. руб.2014 г. – 2 952,59 тыс. руб.;2015 г. – 3 794,4 тыс. руб.;2016 г. – 4 344,466 тыс. руб.;2017 г. – 11 772,264 тыс. руб.;2018 г. – 3 616,1 тыс. руб.;2019 г. – 2 767,5 тыс. руб.;2020 г. – 2 767,5 тыс. руб. |
| Перечень объектов капитального строительства | Приложение 3 к настоящему паспорту |

**2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития Ермаковского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы**

Возрождение строительства объектов жилищно-гражданского назначения на территории Ермаковского района началось в 2004 году с достройки в с. Ермаковское жилого дома для ветеранов войны и труда, инвалидов по ул. Степная, 3.

 За период 2005-2017 годов на территории Ермаковского района построено и введено в эксплуатацию более 49 698 м² жилья и более 95 объектов гражданского назначения.

 В 2009 году начато строительство объекта «Сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Ермаковское» мощностью 1200 м³ воды в сутки. Ввод данного объекта в эксплуатацию позволяет обеспечить чистой питьевой водой не только микрорайоны «Северный» и «Аэродромный» в достаточном объеме, а так же северо-западную и западную часть с. Ермаковское.

 В 2012 году разработана проектно-сметная документация на объект «Строительство системы водоотведения в с. Ермаковское» и получено положительное заключение государственной экспертизы. Реализация проекта позволит решить экологическую проблему по очистке сточных вод.

 На территории Ермаковского района существует проблема обеспечения жильем детей-сирот, достигая 18-и летнего возраста, дети-сироты уже много лет не обеспечивались жильем, вследствие чего из существующей очереди на получение жилья 1/3 составляют дети-сироты – 90 чел. За 2013-2016 годы обеспечено 25 сирот жильем. В 2017 году обеспечили жильем 8 сирот.

 В районе проживают многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Имея относительно невысокий уровень доходов, многодетные семьи имеют возможность обеспечивать себя продуктами питания в достаточной мере, только проживая в индивидуальных жилых домах и имея приусадебные участки. В настоящее время в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства находятся более 184-х многодетных семей. Ста двадцати четырем семьям уже предоставлены земли для строительства, однако не все земельные участки обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой.

 Существует проблема обеспечения жильем специалистов, необходимых в бюджетной сфере. Особо остро стоял вопрос с привлечением на работу в сельскую местность врачей. На начало 2013 года в Центральной районной больнице существовал дефицит кадров – 16 врачей. Муниципальное образование, имея 53 вакансии педагогов, не располагает жилищным фондом для предоставления служебных квартир, отсутствует маневренный жилой фонд. В конце 2013 года был построен 16-ти квартирный жилой дом в рамках мероприятия «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на территориях Красноярского края» на 2013-2015 годы, в котором было предоставлено 13 квартир врачам, по одной работникам управления образования, управления культуры и управлению социальной защиты. Вопрос кадрового дефицита в Центральной районной больнице не закрыт, на конец 2017 года дефицит составлял 10 специалистов, из них 5 врачей, 5 среднего персонала.

 Для обеспечения жильем детей-сирот, необходимо построить 1620 кв.м. жилья (согласно нормативам предоставления жилья детям-сиротам – 18 кв.м./чел.), для обеспечения специалистов-врачей в сельской местности служебным жильем необходимо построить 10 квартир. Для решения проблемы в образовании необходимо построить три 16-ти квартирных дома.

Данные проблемы являются социально значимыми и остро стоящими для населения Ермаковского района. Однако их решение не представляется возможным без осуществления строительства индивидуальных и многоквартирных жилых домов на земельных участках обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой.

 В настоящий момент на территории Ермаковского района активно ведётся индивидуальное жилищное строительство. В связи с высокими темпами строительства, возможности для предоставления земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, под индивидуальное жилищное строительство в с. Ермаковское на сегодняшний день исчерпаны.

В данный момент активно оформляются и предоставляются земельные участки с целью индивидуального жилищного строительства в мкр. «Западный». Данный микрорайон находится в западном направлении с. Ермаковское. На основании утверждённого генерального плана с. Ермаковское на территории мкр. «Западный» предусматривается размещение средней общеобразовательной школы, спортивного комплекса, многофункционального культурно-досугового центра, торгового предприятия. Однако по причине отсутствия обеспечения данного микрорайона коммунальной инфраструктурой строительство данных социально значимых объектов и объектов индивидуального жилищного строительства не представляется возможным, в связи, с чем остро стоит необходимость обеспечения мкр. «Западный» коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Основной площадкой по индивидуальному жилищному строительству на сегодняшний день является мкр. Аэродромный в с. Ермаковское, предусмотренный под малоэтажную застройку. На сегодняшний день в микрорайоне проводятся мероприятия по вводу объектов коммунальной инфраструктурой, для дальнейшего подключения к сетям индивидуальных застройщиков.

 В 2008 году сформирован земельный участок площадью 37 га для комплексного жилищного строительства на северной окраине с. Ермаковское (микрорайон «Северный»), зарегистрировано право собственности на землю. Данный участок включен в черту с. Ермаковское. Рассматриваемая площадка под комплексную компактную застройку и благоустройство перспективного усадебного микрорайона «Северный» располагается на окраине с. Ермаковское в северо-западном направлении. Разработан проект планировки микрорайона. Планировочная структура микрорайона «Северный» складывается из восьми жилых кварталов. В части двух кварталов предусматривается размещение многоквартирных жилых домов, детского комбината, торгово-коммерческого центра, пожарного депо.

 Площадь проектируемого участка составляет 37,0 га, площадь селитебной территории (в границах красных линий) - 22 га. На этой территории размещается 126 участков под жилые дома усадебного типа со средним размером участка 0,12 га.

На территории микрорайона «Северный» кроме строительства 126 коттеджей, предусматривается 13-ть многоквартирных жилых домов, детский комбинат (начальная школа + ясли-сад), пожарное депо, торгово-развлекательный центр.

В 2017 году приобретен детский сад на 95 мест на территории двухэтажной застройки микрорайона «Аэродромный» с. Ермаковское. Также начато строительство физкультурно-спортивного центра в с. Ермаковское, ввод которого планируется на 2018 год.

Так же остро стоит вопрос обеспечения социальной инфраструктурой и в с. Разъезжее. Существующее здание средней образовательной школы является аварийным и нахождение учащихся в настоящий момент носит временный характер. В связи с тем, что реконструкция существующего здания не возможна, требуется строительство нового здания школы. В 2017 году производилась разработка проектно-сметной документации на строительство школы на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Разъезжее, заказчиком которой является КГБУ «Управление капитального строительства». В 2018 году планируется получить положительное заключение госэкспертизы на проект и начать строительство объекта.

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территорий.

 Градостроительная деятельность- деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительство, капитального ремонта, реконструкция объектов капитального строительства.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий,

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Градостроительная деятельность на территории Ермаковского района осуществляется на основе документов территориального планирования.

 Значительная часть документов территориального планирования муниципальных образований края разработаны в период 1968-1986 годов. На территории Ермаковского района находится 14 муниципальных образований. Генеральные планы сельских поселений на территории района разрабатывались и корректировались в 80-х годах прошлого века. На данный момент генеральные планы поселений в новых социально-экономических условиях не отвечают современным требованиям. На начало 2018 года разработано 7 проектов генеральных планов, а именно: п. Арадан, с. Ермаковское, п. Ойский, Танзыбейского, Мигнинского, Григорьевского и Разъезженского сельсоветов, также была разработана схема территориального планирования Ермаковского района. В связи с тем, что генеральный план с. Ермаковское утратил актуальность, начата разработка генерального плана Ермаковского сельсовета. Генеральные планы села Ермаковского, поселка Ойский и Мигнинского сельсовета утверждены районным Советом депутатов, проект генерального плана Танзыбейского, Григорьевского и Разъезженского сельсоветов находятся на согласовании в соответствующих министерствах.

 Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке краевых и местных инвестиционных программ, формирования перечня инвестиционных проектов, финансируемых из краевого и местного бюджетов, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. В настоящее время так же отсутствует информационная система сведений, обеспечивающая органы местного самоуправления, достоверной и полной информацией о состоянии, перспективах, условиях и последствиях осуществления градостроительной деятельности на территории района, а так же обеспечение регистрации прав на объекты недвижимости.

 Разработаны, но еще не утверждены местные нормативы градостроительного проектирования поселений – основа правового регулирования застройки населенных пунктов, которые должны содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории). Разработаны и утверждены правила землепользования и застройки по всем 14-ти поселениям. Разработана и утверждена схема территориального планирования Ермаковского района. Отсутствие в остальных поселениях актуализированной градостроительной документации ведет к торможению их экономического развития.

Таким образом, без документов территориального планирования развития Ермаковского района (генеральных планов сельсоветов) невозможно реализовывать краевые адресные инвестиционные программы, направленные на развитие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства района.

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» определено, что органами государственной власти, органами местного самоуправления с 1 января 2010 года не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, согласно положениям статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при отсутствии документов территориального планирования муниципальных образований (генеральных планов сельсоветов), документации по планировке территории невозможна реализация строительных программ, направленных на развитие объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, финансируемых, в том числе из средств краевого бюджета.

Недостаток инвестиций на проведение капитального ремонта и финансирования текущего ремонта, возникшие в результате многолетней отсрочки реализации рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере, привели к неудовлетворительному состоянию жилищного фонда. При разработке Программы учитывается роль государства по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в настоящее время подлежащим капитальному ремонту. Что оправдано с социальной точки зрения, поскольку основная масса граждан, проживающих в многоквартирных домах, в настоящее время не в состоянии в полном объеме принять участие в капитальном ремонте. Задача, связанная с решением проблемы капитального ремонта многоквартирного дома, заключается в том, чтобы на конкретную дату оценить потребность в проведении капитального ремонта, определить количество необходимых финансовых ресурсов и пути их привлечения. На данный момент в Ермаковском районе также существует потребность в ремонте объектов муниципальной собственности.

**3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы**

Цели:

1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ;

2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения;

3. Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

5. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Задачи:

1.1. Ввод в эксплуатацию жилья;

1.2. Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское;

1.3. Строительство социально значимых объектов;

1.4. Разработка генеральных планов сельских поселений;

1.5. Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках, которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем;

1.6. Ремонт муниципального жилищного фонда.

**4.** **Механизм реализации отдельных мероприятий программы или ссылка на нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий.**

**4.1. Для развития малоэтажного жилищного строительства и обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой, необходимо:**

- наличие земельных участков, включенных в перечень земельных участков, пригодных для малоэтажного жилищного строительства;

- наличие разработанной проектной документации на объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры;

- наличие документов территориального планирования муниципальных образований;

- наличие инвесторов, подтвердивших готовность осуществлять малоэтажное жилищное строительство по цене не более установленной Министерством регионального развития Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края, на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой.

- наличие соглашения между муниципальным образованием и инвестором о строительстве малоэтажного жилья по цене не более установленной Министерством регионального развития Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой;

 Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, является администрация Ермаковского района, при условии передачи полномочий сельсоветами.

Программные мероприятия реализуются в следующей последовательности:

1. Утверждение финансирования программы;

2. Определение подрядчика по выполнению работ путем проведения торгов;

3. Заключение муниципального контракта на выполнение работ;

4. Осуществление контроля и приемки выполненных работ;

5. Финансирование выполненных работ.

Исполнитель работ по реализации программы определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

**4.2. Реализация и контроль за ходом выполнения программы**

4.2.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы (отдел АС и КХ).

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

4.2.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

подготовка отчетов о реализации программы.

4.2.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем;

координация исполнения отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

4.2.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации мер государственной и муниципальной поддержки и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем, в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.

4.2.6. Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, по форме согласно [приложениям N 8](#Par2344) - [12](#Par3952) к постановлению администрации района от 05.08.2013 г. № 516-п (в редакции постановления от 10.12.2014 г. №1001-п).

4.2.7. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Согласованный с соисполнителями программы годовой отчет представляется одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

[информацию](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B0%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%202018%D0%B3%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%811%5C%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.docx#Par2344) о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей по форме согласно приложению N 8 к постановлению администрации Ермаковского района от 05.08.2013 г. № 516-п (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года №1001-п);

информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

описание результатов реализации отдельных мероприятий;

анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по форме согласно приложению N 9 к постановлению администрации района от 05.08.2013 г. № 516-п (в редакции постановления от 10.12.2014 г. №1001-п).;

информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений по форме согласно приложению N 10 к постановлению администрации района от 05.08.2013 г. № 516-п (в редакции постановления от 10.12.2014 г. №1001-п);

[информацию](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B0%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%202018%D0%B3%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%811%5C%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.docx#Par3202) об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений [расшифровку](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B0%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%202018%D0%B3%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%811%5C%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.docx#Par3746) финансирования по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Ермаковского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу, по форме согласно приложению N 11 к постановлению администрации района от 05.08.2013 г. № 516-п (в редакции постановления от 10.12.2014 г. №1001-п);

информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, по форме согласно приложению N 12 к постановлению администрации района от 05.08.2013 г. № 516-п (в редакции постановления от 10.12.2014 г. №1001-п);

конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

результаты оценки эффективности реализации программы.

По отдельным запросам отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района, финансового управления Ермаковского района ответственным исполнителем программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

**5.** **Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере**

Комплексное развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры в районе позволит обеспечить жильем социально незащищенные слои населения, обеспечит приток квалифицированных специалистов, улучшит качество жизни населения в сельской местности.

Реализация мероприятий программы позволит:

повысить инвестиционную привлекательность территории Ермаковского района, привлечь инвесторов в строительство, реконструкцию, реставрацию (восстановление) объектов недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проводить обустройство территорий сельских поселений и межселенных территорий района;

повысить объем поступающих в бюджет платежей за пользование объектами недвижимости, инфраструктурой и природными ресурсами в доходную часть бюджетов всех уровней за счет обоснования ставок, устанавливаемых с учетом градостроительной ценности территорий;

рационально и эффективно использовать территорию района, создать условия для застройки и благоустройства территорий сельских поселений и межселенных территорий района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения объектов историко-культурного наследия, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Наличие документов территориального планирования Ермаковского района и сельских поселений и их последующая реализация позволит обеспечить:

создание условий для устойчивого развития района, сельских поселений района;

обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных явлениями природного и техногенного характера;

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

развитие и совершенствование региональных и местных систем расселения, развития поселений;

формирование инвестиционных зон и территорий активного экономического развития;

оптимизацию комплексного использования природных, экономических и трудовых ресурсов;

сохранение объектов историко-культурного наследия;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, привлечения внешних инвестиций;

 специализацию сельскохозяйственного производства;

решение проблем занятости и трудовой активности населения;

градостроительное обоснование параметров и структур местного самоуправления.

**6.** **Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так жеобеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» включает в себя четыре подпрограммы:

1. «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района»;

2. «Территориальное планирование Ермаковского района»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

4. «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района».

**7.** **Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нормативного правового акта Ермаковского района** | **Предмет регулирования, основное содержание** | **Срок принятия (год квартал)** |
| 1 | Решение Ермаковского совета депутатов № 28-166 от 30.10.2012г. «О наделении полномочиями администрацию Ермаковского района и утверждению порядка формирования земельных участков и предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков находящихся в границах Ермаковского района». | Формирование земельных участков | 2012 год, 4 квартал |
| 2 | Распоряжение МО «Ермаковский район» № 400-р от 28.08.2013г. «О подготовке проекта генерального плана Мигнинского сельсовета» | Обеспечение подготовки документов  | 2013 год, 3 квартал |
| 3 | Постановление администрации района «О внесении изменений в программу «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» | Обеспечение выполнения программы | 3 квартал 2017 года |
| 4 | Постановление МО «Ермаковский район» № 391-п от 17.06.2016г. «О подготовке проекта генерального плана Григорьевского сельсовета» | Обеспечение подготовки документов  | 2016 год, 2 квартал |
| 5 | Постановление администрации Ермаковского района № 482-п от 20.07.2017 г. «О подготовке генерального плана Ермаковского сельсовета» | Обеспечение подготовки документов  | 2017 год, 3 квартал |
| 6 | Постановление администрации Ермаковского района «О подготовке генерального плана Ивановского сельсовета» | Обеспечение подготовки документов  | 2018 год, 2 квартал |
| 7 | Постановление администрации Ермаковского района «О подготовке генерального плана Верхнеусинского сельсовета» | Обеспечение подготовки документов  | 2017 год, 3 квартал |

**8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус (муниципальная программа, подпрограмма)** | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование ГРБС** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. руб.), годы** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВВР** | **Отчетный год 2014** | **Отчетный финансовый год 2015** | **Отчетный финансовый год 2016** | **Отчетный финансовый год 2017** | **Текущий финансовый год 2018** | **Очередной год планового периода 2019** | **Первый год планового периода 2020** | **Итого на период** |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края». | всего расходные обязательства по программе(районный бюджет) |  |  | 6100000000 |  | 162 184,51 | 22 780,8 | 5 980,966 | 136555,964 | 3 616,1 | 2 767,5 | 2 767,5 | 336 653,34 |
| Подпрограмма № 1 | «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района | всего расходные обязательства по программе(районный бюджет) |  |  | 6110000000 |  | 159 448,33 | 19 581,7 | 951,959 | 129 974,67 | 269,6 | - | - | 310 226,259 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Адм. района | 009 | 0406 | 6110074960 | 240 | 2 079,20 | - | - | - | - | - | - | 2 079,20 |
| Адм. района | 009 | 0501 | 6110077890 | 410 | 31 359,20 | - | - | - | - | - | - | 31 359,20 |
| Адм. района | 009 | 0406 | 6110094960 | 240 | 20,80 | - | - | - | - | - | - | 20,80 |
| Адм. района | 009 | 0406 | 6110084120 | 240 | - | - | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110083910 | 410 | 148,80 | - | - | - | - | - | - | 148,80 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0502 | 6110058980 | 410 | 21 048,14 | - | - | - | - | - | - | 21 048,14 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110077890 | 410 | 13 949,78 | - | - | - | - | - | - | 13 949,78 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0801 | 6110077890 | 410 | 3 935,41 | - | - | - | - | - | - | 3 935,41 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110075570 | 410 | 29 513,72 | - | - | - | - | - | - | 29 513,72 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110083940 | 240 | 12,80 | - | - | - | - | - | - | 12,80 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0502 | 6110083950 | 240 | 28,16 | - | - | - | - | - | - | 28,16 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110077460 | 410 | 6 862,54 | - | - | - | - | - | - | 6 862,54 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110097460 | 410 | 74,06 | - | - | - | - | - | - | 74,06 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0801 | 6110074280 | 410 | 11 046,94 | - | - | - | - | - | - | 11 046,94 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0801 | 6110094280 | 410 | 131,67 | - | - | - | - | - | - | 131,67 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0502 | 6110025190 | 410 | 38 945,23 | - | - | - | - | - | - | 38 945,23 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0502 | 6110083970 | 240 | 99,50 | - | - | - | - | - | - | 99,50 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0502 | 6110083990 | 240 | 14,00 | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110084000 | 240 | 52,54 | - | - | - | - | - | - | 52,54 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110084010 | 240 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0801 | 6110084020 | 240 | 49,50 | - | - | - | - | - | - | 49,50 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0801 | 6110083980 | 240 | 26,33 | - | - | - | - | - | - | 26,33 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0801 | 6110074280 | 410 | - | 1 112,4 | - | - | - | - | - | 1 112,4 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110075570 | 240 | - | 1 397,7 | - | - | - | - | - | 1 397,7 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110075570 | 410 | - | 5 069,9 | - | - | - | - | - | 5 069,9 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110077460 | 240 | - | 5469,7 | - | - | - | - | - | 5469,7 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110040400 | 240 | - | 70,0 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110084050 | 240 | - | 86,1 | - | - | - | - | - | 86,1 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0801 | 6110094280 | 410 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110084060 | 240 | - | 95,4 | - | - | - | - | - | 95,4 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110097460 | 240 | - | 50,0 | - | - | - | - | - | 50,0 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0702 | 6110077460 | 240 | - | 5 708,5 | - | - | - | - | - | 5 708,5 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0702 | 6110097460 | 240 | - | 57,7 | - | - | - | - | - | 57,7 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110084070 | 240 | - | 199,6 | - | - | - | - | - | 199,6 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110084080 | 240 | - | 30,0 | - | - | - | - | - | 30,0 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110084090 | 240 | - | 22,6 | - | - | - | - | - | 22,6 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110084100 | 240 | - | 33,0 | - | - | - | - | - | 33,0 |
| МКУ «ЕЦКС» | 888 | 0701 | 6110084070 | 240 | - | 179,0 | - | - | - | - | - | 179,0 |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0701 | 6110084130 | 240 | - | - | 40,804 | - | - | - | - | 40,804 |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0701 | 6110084110 | 240 | - | - | 197,346 | - | - | - | - | 197,346 |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0502 | 6110082640 | 240 | - | - | 149,995 | - | - | - | - | 149,995 |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0801 | 6110084140 | 240 | - | - | 263,814 | - | - | - | - | 263,814 |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0801 | 6110082640 | 240 | - | - | - | 75,0 | - | - | - | 75,0 |
| Адм. района | 009 | 0701 | 6110075670 | 410 | - | - | - | 122000,0 | - | - | - | 122 000,0 |
|  Адм. района | 009 | 0701 | 6110095670 | 410 | - | - | - | 7 899,67 | - | - | - | 7 899,67 |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0502 | 6110084170 | 240 | - | - | - | - | 23,2 | - | - | 23,2 |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0502 | 6110084180 | 240 | - | - | - | - | 122,8 | - | - | 122,8 |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0502 | 6110080540 | 240 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0502 | 6110085710 | 240 | - | - | - | - | 23,6 | - | - | 23,6 |
| Подпрограмма № 2 | «Территориальное планирование Ермаковского района» | всего расходные обязательства по программе (районный бюджет) |  |  | 6120000000 |  | 517,16 | 228,2 | 1 818,697 | 3093,0 | 500,0 | - | - | 6 157,057 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адм. района | 009 | 0412 | 6120083920 | 240 | 25,40 | - | - | - | - | - |  | 25,40 |
| Адм. района | 009 | 0412 | 6120074660 | 240 | - | - | 801,50 | - | - | - |  | 801,50 |
| Адм. района | 009 | 0412 | 6120077890 | 240 | 491,76 | - | - | - | - | - |  | 491,76 |
| Адм. района | 009 | 0412 | 6120074660 | 240 | 0,0 | 228,2 | - | - | - | - |  | 228,2 |
| Адм. района | 009 | 0412 | 6120094660 | 240 | - | - | 88,5 | - | - | - |  | 88,5 |
| Адм. района | 009 | 0412 | 6120075910 | 240 | - | - | 835,0 | - | - | - |  | 835,0 |
| Адм. района | 009 | 0412 | 6120095910 | 240 | - | - | 93,697 | - | - | - |  | 93,697 |
| Адм. района | 009 | 0412 | 6120094660 | 240 | - | - | - | 110,0 | - | - |  | 110,0 |
| Адм. района | 009 | 0412 | 6120074660 | 240 | - | - | - | 990,0 | - | - |  | 990,0 |
| Адм. района | 009 | 0412 | 6120074660 | 240 |  |  | - | 1793,7 | - | - |  | 1793,7 |
| Адм. района | 009 | 0412 | 6120094660 | 240 | - | - | - | 199,3 | - | - | - | 199,3 |
| Адм. района | 009 | 0412 | 6120094660 | 240 | - | - | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
| Подпрограмма № 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего расходные обязательства по программе(районный бюджет) |  |  | 6130000000 |  | 2 219,02 | 2 665,20 | 2 805,41 | 2 433,276 | 2 516,2 | 2 437,2 | 2 437,2 | 17 513,516 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0113 | 6130080610 | 110 | 1 826,58 | 1 984,3 | 2 015,27 | 2 063,164 | 2 070,9 | 2 070,9 | 2 070,9 | 14 102,014 |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0113 | 6130080610 | 110 | - | - | - | - | 79,0 | - | - | 79,0 |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0113 | 6130080610 | 240 | 277,99 | 311,8 | 513,12 | 307,842 | 336,3 | 336,3 | 336,3 | 2 419,652 |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0113 | 6130080610 | 830 | 114,45 | 361,7 | 23,82 | 34,888 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,858 |
| МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0113 | 6130080610 | 850 | - | 7,4 | 253,2 | 27,382 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 377,982 |
| Подпрограмма № 4 | «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района» | всего расходные обязательства по программе(районный бюджет) |  |  | 6140000000 |  | - | 305,7 | 404,90 | 406,842 | 330,3 | 330,3 | 330,3 | 2 108,342 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адм. района | 009 | 0501 | 6140083930 | 240 | - | 256,0 | 333,18 | 349,513 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 688,693 |
| Адм. района | 009 | 0501 | 6140083930 | 240 | - | - | - | 7,329 | - | - |  | 7,329 |
| Адм. района | 009 | 0501 | 6140084090 | 240 | - | - | 22,02 | 0,0 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 112,92 |
| Адм. района | 009 | 0501 | 6140084100 | 240 | - | 49,7 | 49,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 299,4 |
| Отдельное мероприятие | Текущий ремонт здания МБУ «Народный дом» Жеблахтинского сельсовета | МКУ «ЕЦКС» | 009 | 0801 | 6190088480 | 240 | - | - | - | 648,176 | - | - | - | 648,176 |

**9.** **Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Итого на период** |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа«Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так жеобеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» | Всего  | 162 184,51 | 22 780,8 | 5 980,966 | 136 555,964 | 3 616,1 | 2 767,5 | 2 767,5 | 336 653,34 |
| в том числе:  |   |  |  |  |  |  |  |   |
| федеральный бюджет (\*)  | 21 048,14 | - | - | - | - | - | - | 21 048,14 |
| краевой бюджет  | 138 183,78 | 18 986,4 | 1 636,5 | 124 783,7 | - | - | - | 283 590,38 |
| внебюджетные источники  |  - | - | - | - | - | - | - | -  |
| местный бюджет (\*\*)  | 2 952,59 | 3 794,4 | 4 344,466 | 11 772,264 | 3 616,1 | 2 767,5 | 2 767,5 | 32 014,82 |
| юридические лица | -  | -  | -  | - |  |  |  | -  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Итого на период** |
| Подпрограмма 1 |  «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района» | Всего  | 159 448,33 | 19 581,7 | 951,959 | 129 974,67 | 269,6 |  |  | 310 226,259 |
| в том числе:  |   |   |   |  |  |  |  |   |
| федеральный бюджет (\*)  | 21 048,14 | -  |  - | - |  |  |  | 21 048,14  |
| краевой бюджет  | 137 692,01 | 18 758,2 | - | 122 000,0 | - | - | - | 278 450,21 |
| внебюджетные источники  |   |   |   |  |  |  |  |   |
| местный бюджет (\*\*)  | 708,18 | 823,5 | 951,959 | 7 974,67 | 269,6 | - | - | 10 727,909 |
| юридические лица |   |   |   |  |  |  |  |   |
| Подпрограмма 2 |  «Территориальное планирование Ермаковского района» | Всего  | 517,16 | 228,2 | 1 818,697 | 3 093,0 | 500,0 | - | - | 6 157,057 |
| в том числе:  |   |   |   |  |  |  |  |   |
| федеральный бюджет (\*)  |   |   |   |  |  |  |  |   |
| краевой бюджет  | 491,76 | 228,2 | 1 636,5 | 2 783,7 | - | - | - | 5 140,16 |
| внебюджетные источники  |   |   |   |  |  |  |  |   |
| местный бюджет (\*\*)  | 25,40 | - | 182,197 | 309,3 | 500,0 | - | - | 1016,897 |
| юридические лица |   |   |   |  |  |  |  |   |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего  | 2 219,02 | 2 665,20 | 2 805,41 | 2 433,276 | 2 516,2 | 2 437,2 | 2 437,2 | 17 513,506 |
| в том числе:  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (\*)  | - | - | - |  - | - | - | - | - |
| краевой бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет (\*\*)  | 2 219,02 | 2 665,20 | 2 805,40 | 2 433,276 | 2 516,2 | 2 437,2 | 2 437,2 | 17 513,506 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района» | Всего  | - | 305,7 | 404,90 | 406,842 | 330,3 | 330,3 | 330,3 | 2 108,342 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  | - | - | - | - |  |  |  | - |
| краевой бюджет  | - | - | - | - |  |  |  | - |
| внебюджетные источники  | - | - | - | - |  |  |  | - |
| местный бюджет (\*\*)  | - | 305,7 | 404,90 | 406,842 | 330,3 | 330,3 | 330,3 | 2 108,342 |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдельные мероприятия | «Текущий ремонт здания МБУ «Народный дом» Жеблахтинского сельсовета» | Всего  | - | - | - | 648,176 | - | - | - | 648,176 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет (\*\*)  | - | - | - | 648,176 | - | - | - | 648,176 |
| юридические лица | - | - | - | - |  |  |  | - |

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

«Создание условий для строительства социально значимых объектов,

а так жеобеспечения доступным и комфортным жильем

граждан Ермаковского района Красноярского края»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели  | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2014 | Отчетный финансовый год 2015 | Отчетный финансовый год 2016 | Отчетный финансовый год 2017 | Текущий финансовый год 2018 | Очередной год планового периода 2019 | Первый год планового периода 2020 |
| 1 | Цель 1: строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ |
| 1.1 | Задача 1: Ввод в эксплуатацию жилья |
| 1.1.1. | Подпрограмма 1 |
|  | Целевой индикатор 1: объём ввода общей площади жильяв том числе: экономического класса | кв.м. | Отчётные данные | 5 935,0 | 7 306,0- | 3 803,0- | 4 300,00- | 5 200,00- | 6 000,0- | 6 100,0- |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское |
| 1.2.1. | Подпрограмма 1 |
|  | Целевой индикатор 1: Строительство улично-дорожной сети мкр. Аэродромный»:протяженность дорожного полотна | м | Проектная документация | - | - | - | - | - | 3 829,00 | 2 552,00 |
| 2. | Цель 2: Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения |
| 2.1. | Задача 3: Строительство социально значимых объектов |
| 2.1.1. | Подпрограмма 1 |
|  | Целевой индикатор 1: Строительство объекта «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ»количество мест | Количество мест | Проектная документация |  | 30 | - | - | - | - | - |
|  | Целевой индикатор 2.Строительство объекта «Сельский дом культуры в с. Мигна» | Количество мест | Проектная документация |  | - | 250 | - | - | - | - |
|  | Целевой индикатор 3.Капитальный ремонт детского сада на 55 мест в с. Верхнеусинское | Количество мест |  Сметный расчет строительства |  | 55 | - | - | - | - | - |
|  | Целевой индикатор 4.Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Ермаковский детский сад № 2»  | кв.м. кровли | Сметный расчет строительства |  | 1110,0 | - | - | - | - | - |
|  | Целевой индикатор 5.Капитальный ремонт кровли МБОУ «Салбинская средняя общеобразовательная школа»  | кв.м. кровли | Сметный расчет строительства |  | 1668,0 | - | - | - | - | - |
|  | Целевой индикатор 6.Приобретение детского сада на 95 мест в с. Ермаковское | Количество мест | Проектная документация инвестора |  | - | - | 95 | - | - | - |
|  | Целевой индикатор 7.Ввод физкультурно-спортивного центра в с. Ермаковское | шт. |  |  | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Целевой показатель 8.Ввод школы на 80 мест с дошкольными группами на 35 мест в с. Разъезжее | шт. |  |  | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Целевой показатель 9.Разработка проектно-сметной документации «Улично-дорожная сеть малоэтажной застройки микрорайона «Северный» с. Ермаковское» | комплект | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Целевой показатель 10.Строительство водоснабжения микрорайона «Северный» с. Ермаковское, I этап. | м | Проектная документация | - | - | - | - | 3 905 | - | - |
| 3. | Цель 3: Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района. |
| 3.1. | Задача 1: Разработка генеральных планов сельских поселений |
| 3.1.1. | Подпрограмма 2 |
|  | Целевой индикатор 1: Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Мигнинского, Ермаковского (после корректировки) | шт | Решение об утверждении проекта генерального плана | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
|  | Цель 4: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| 4.1. | Задача 1: Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем |
| 4.1.1. | Подпрограмма 3 |
|  | Целевой индикатор 1. уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности; | % |  | - | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 |
|  | Целевой индикатор 2. доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности; | % |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Целевой индикатор 3. доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности; | % |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Цель 5: Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом. |
| 5.1. | Задача 1: Ремонт жилищного фонда |
| 5.1.1. | Подпрограмма 4. |
|  | Целевой индикатор 1:Количество объектов жилищного фонда подлежащие ремонту | шт | Отдел АСиКХ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |

Начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы

«Создание условий для строительства социально значимых объектов,

а так жеобеспечения доступным и комфортным жильем граждан

Ермаковского района Красноярского края»

Целевые показатели на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год(2014 г.) | Отчетный финансовый год(2015г.) | Отчетный финансовый год(2016) | Отчетный финансовый год(2017г) | Период | Долгосрочный период по годам |
| Текущий финансовый год 2018 г. | Очередной год планового периода 2019 г. | Первый год планового периода 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | Цель: Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ |
| 1.1. | Целевой показатель: общая площадь вводимого жилья | кв.м. | 5 935,0 | 7 306,0 | 3 803,0 | 2 957,0 | 5 200,0 | 6 000,0 | 6100,0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |

Начальник отдела архитектуры, строительства

и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова

Приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы

«Создание условий для строительства социально значимых объектов,

а так жеобеспечения доступным и комфортным жильем

граждан Ермаковского района Красноярского края»

Перечень объектов капитального строительства (за счёт всех источников финансирования)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток стоимости строительства в ценах контракта | Объектам капитальных вложений, тыс.руб. |
| Отчетный финансовый год 2014 | Отчетный финансовый год 2015 | Отчетный финансовый год 2016 | Отчетный финансовый год 2017 | Текущий финансовый год 2018 | Очередной год планового периода 2019 | Первый год планового периода 2020 | По годам до ввода объекта |
| 1 | Строительство улично-дорожной сети мкр. Аэродромный»:-6 381,0 м |  | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 2017  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  | - | - | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 2 | Строительство (приобретение) - жилых помещений |  |  | - | 0,0 | - | - | - | - | 2016 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ, 30 мест |  | 29 727,86 | 7 017,9 | 197,35 | - | - | - | - | 2015 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет |  | 29 513,72 | 6467,6 | - | - | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  | 214,14 | 550,3 | 197,35 | - | - | - | - |  |
| 4 | Строительство сельского дома культуры в с. Мигна |  | 11 204,94 | 1 112,5 | 263,84 | - | - | - | - | 2016 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет |  | 11 046,94 | 1 112,4 | - | - | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  | 158,00 | 0,1 | 153,0 | - | - | - | - |  |
| 5 | Строительство инженерной инфраструктуры мкр «Северный» в с. Ермаковское |  | 59 993,37 | - | - | - | - | - | - | 2019 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 21 048,14 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет |  | 38 945,23 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Капитальный ремонт детского сада на 55 мест в с. Верхнеусинское |  | 6 936,60 | 469,7 | - | - | - | - | - | 2015 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет |  | 6 862,54 | 469,7 | - | - | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  | 74,06 | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Капитальный ремонт кровли МБДУ «Ермаковский детский сад № 2 комбинированного вида» |  | - | 5 050,0 | - | - | - | - | - | 2015 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет |  | - | 5 000,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  | - | 50,0 | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Капитальный ремонт кровли МБОУ «Салбинская средняя общеобразовательная школа» |  | - | 5 766,2 | - | - | - | - | - | 2015 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет |  | - | 5 708,5 | - | - | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  | - | 57,7 | - | - | - |  |  |  |
| 9 | Обеспечение ввода в эксплуатацию объекта «Водоснабжение мкр. «Аэродромный» с. Ермаковское, 2 и 3 этапы» |  | - | - | 149,995 | - | - | - | - | 2016 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет |  | - | 5 708,5 | - | - | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | - | 57,7 | 149,995 | - | - |  |  |  |
| 10 | Приобретение детского сада на 95 мест в с. Ермаковское у инвестора |  | - | - | 40,8 | 129 975,0 | - | - | - | 2017 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Краевой бюджет |  | - | - | - | 122 000,0 | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет |  | - | - | 40,8 | 7 975,0 | - | - |  |  |
| 11 | Ввод физкультурно-спортивного центра в с. Ермаковское |  | - | - | - | - | - | - | - | 2018 |
| 12 | Ввод школы на 80 учащихся с дошкольными группами в с. Разъезжее |  | - | - | - | - | - | - | - | 2020 |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации «Улично-дорожная сеть малоэтажной застройки микрорайона «Северный» с. Ермаковское»--софинансированиеМестный бюджет |  | - | - | - | - | 23,223,2 | - | - | 2018 |
| 14 | Строительство водоснабжения микрорайона «Северный» с. Ермаковское, I этап – софинансированиеМестный бюджет |  | - | - | - | - | 122,8122,8 | - | - | 2018 |

Начальник отдела архитектуры, строительства

и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова

Приложение № 3

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «10» апреля 2018 г. № 170-п

**Подпрограмма № 2**

**«Территориальное планирование Ермаковского района»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Территориальное планирование Ермаковского района» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»  |
| Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы | Администрация Ермаковского района |
| Исполнители и соисполнителимероприятий подпрограммы | Администрация Ермаковского районаОрганы местного самоуправления поселений |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели:- обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;- рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района. Задачи:- зазработка генеральных планов сельских поселений. |
| Основные разработчики программы | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района |
| Целевые индикаторы | Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Мигнинского и села Ермаковского после корректировки.  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации  | Всего: 6 157,057 тыс. руб.2014 г. – 517,16 тыс. руб.;2015 г. – 228,20 тыс. руб.;2016 г. – 1 818,697 тыс. руб.;2017 г. – 3 093,0 тыс. руб.;2018 г. - 500,0 тыс. руб.;2019 г. - 0,0 тыс. руб.;2020 г. – 0,0 тыс. руб.Краевой бюджет всего 2014-2020 г.г. – 5 140,16 тыс. руб.2014 г. – 491,76 тыс. руб.;2015 г. – 228,2 тыс. руб.;2016 г. – 1 636,5 тыс. руб.;2017 г. – 2 783,7 тыс. руб.;2018 г. - 0,0 тыс. руб.;2019 г. - 0,0 тыс. руб.;2020 г. – 0,0 тыс. руб.Местный бюджет всего 2014-2020 г.г. – 1 016,897 тыс. руб.2014 г. – 25,40 тыс. руб.;2015 г. – 0,0 тыс. руб.;2016 г. – 182,197 тыс. руб.;2017 г. – 309,3 тыс. руб.;2018 г. - 500,0 тыс. руб.;2019 г. - 0,0 тыс. руб.;2020 г. – 0,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Ермаковского района |

**2.** **Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территорий.

Градостроительная деятельность- деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительство, капитального ремонта, реконструкция объектов капитального строительства.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий,

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Градостроительная деятельность на территории Ермаковского района осуществляется на основе документов территориального планирования.

Значительная часть документов территориального планирования муниципальных образований края разработаны в период 1968-1986 годов. На территории Ермаковского района находится 14 муниципальных образований. Генеральные планы сельских поселений на территории района разрабатывались и корректировались в 80-х годах прошлого века. На данный момент генеральные планы поселений в новых социально-экономических условиях не отвечают современным требованиям. На начало 2018 года разработано 7 проектов генеральных планов, а именно: п. Арадан, с. Ермаковское, п. Ойский, Танзыбейского, Мигнинского, Григорьевского и Разъезженского сельсоветов.

Также разработана и утверждена схема территориального планирования Ермаковского района. Генеральные планы села Ермаковского, поселка Ойский и Мигнинского сельсовета утверждены районным Советом депутатов, проекты генеральных планов Танзыбейского, Григорьевского и Разъезженского сельсоветов находятся на согласовании в соответствующих министерствах.

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке краевых и местных инвестиционных программ, формирования перечня инвестиционных проектов, финансируемых из краевого и местного бюджетов, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. В настоящее время так же отсутствует информационная система сведений, обеспечивающая органы местного самоуправления, достоверной и полной информацией о состоянии, перспективах, условиях и последствиях осуществления градостроительной деятельности на территории района, а так же обеспечение регистрации прав на объекты недвижимости.

Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования Ермаковского района – основа правового регулирования застройки населенных пунктов, которые содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории). Разработаны и утверждены правила землепользования и застройки по всем 14-ти поселениям. Отсутствие в семи поселениях (Верхнеусинского, Жеблахтинского, Ивановского, Нижнесуэтукского, Новополтавского, Салбинского, Семенниковского) актуализированной градостроительной документации ведет к торможению их экономического развития.

Таким образом, без документов территориального развития Ермаковского района (генеральных планов сельсоветов) невозможно реализовывать краевые адресные инвестиционные программы, направленные на развитие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства района.

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» определено, что органами государственной власти, органами местного самоуправления с 1 января 2010 года не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, согласно положениям статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при отсутствии документов территориального планирования муниципальных образований (генеральных планов сельсоветов), документации по планировке территории невозможна реализация строительных программ, направленных на развитие объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, финансируемых, в том числе из средств краевого бюджета.

**3.** **Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Целями подпрограммы являются:

- Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района.

Задачами подпрограммы являются:

- Разработка генеральных планов сельских поселений.

 Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

**4.** **Механизм реализации подпрограммы**

Главными распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Ермаковского района.

Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения программы, организует систему непрерывного мониторинга.

Средства местного бюджета на финансирование мероприятий программы выделяются:

- на оплату работ и услуг, выполняемым по государственным контрактам по мероприятиям, предусмотренным разделами I , IV системы программных мероприятий долгосрочной целевой программы «О территориальном планировании Красноярского края» (далее - система программных мероприятий).

**5.** **Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы в части целевых показателей, исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района, обеспечивает мониторинг и анализ хода реализации подпрограммы, организует ведение и представление ежеквартальной отчетности**.**

2. Отчеты о реализации подпрограммы, включая план действий по реализации программных мероприятий, представляются одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

3. Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетом Ермаковского района, утвержденным решением совета депутатов на очередной финансовый год и плановый период.

4. Контроль за реализацией подпрограммы в части финансирования подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Ермаковского района.

5. Администрация Ермаковского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и нецелевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

**6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммных мероприятий**

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

повысить инвестиционную привлекательность территории Ермаковского района, привлечь инвесторов в строительство, реконструкцию, реставрацию (восстановление) объектов недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проводить обустройство территорий сельских поселений и межселенных территорий района;

повысить объем поступающих в бюджет платежей за пользование объектами недвижимости, инфраструктурой и природными ресурсами в доходную часть бюджетов всех уровней за счет обоснования ставок, устанавливаемых с учетом градостроительной ценности территорий;

рационально и эффективно использовать территорию района, создать условия для застройки и благоустройства территорий сельских поселений и межселенных территорий района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения объектов историко-культурного наследия, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Наличие документов территориального планирования Ермаковского района и сельских поселений и их последующая реализация позволит обеспечить:

создание условий для устойчивого развития района, сельских поселений района;

обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных явлениями природного и техногенного характера.

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

развитие и совершенствование региональных и местных систем расселения, развития поселений;

формирование инвестиционных зон и территорий активного экономического развития;

оптимизацию комплексного использования природных, экономических и трудовых ресурсов;

сохранение объектов историко-культурного наследия;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, привлечения внешних инвестиций;

специализацию сельскохозяйственного производства;

решение проблем занятости и трудовой активности населения;

градостроительное обоснование параметров и структур местного самоуправления.

**6.1.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат**

Для установления нормативных затрат труда и определения сметной стоимости работ на выполнение программных мероприятий используется «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Градостроительная документация», который утвержден Госстроем России в 1995 году.

**7. Мероприятия подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Объем софинансирования тыс. руб.** |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 г.** | **2018г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **всего** |
| Раздел I. Разработка генеральных планов сельских поселений |
| 1 | Проект генерального плана Мигнинского сельсовета | Местный бюджет 25,40 | Краевой бюджет228,20 | - | - | - | - | - | Краевой бюджет 228,20 Местный бюджет 25,40 |
| 2 | Подготовка генерального плана Григорьевского сельсовета | - | - | Краевой бюджет 391,5 Местный бюджет 43,5 | - | - | - | - | Краевой бюджет 391,5 Местный бюджет 43,5 |
| 3 | Остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам: Краевой бюджет | 491,76491,76 | - | - | - | - | - | - | 491,76491,76 |
| 4 | Актуализация правил землепользования и застройки сельсоветов Ермаковского района | - | - | Краевой бюджет 835,0 Местный бюджет 93,697 | - | - | - | - | Краевой бюджет 835,0Местный бюджет 93,697 |
| 5 | Подготовка генерального плана Разъезженского сельсовета | - | - | Краевой 410,0Местный бюджет 45,0 | - | - | - | - | Краевой бюджет 410,0Местный бюджет 45,0 |
| 6 | Подготовка генерального плана Ермаковского сельсовета | - | - | - | Краевой бюджет 990,0Местный бюджет 110,0 | - | - | - | Краевой бюджет 990,0Местный бюджет 110,0 |
| 7 | Актуализация документов территориального планирования | - | - | - | Краевой бюджет 1793,7,0Местный бюджет 199,3 | - | - | - | Краевой бюджет 1793,7Местный бюджет 199,3 |
| 8 | Подготовка генеральных планов сельсоветов района | - | - | - | - | Местный бюджет 500,0 | - | - | Местный бюджет 500,0 |

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова

Приложение № 3.1.

к подпрограмме № 2

«Территориальное планирование Ермаковского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчётный финансовый год (2014) | Отчетный финансовый год (2015) | Отчетный финансовый год (2016) | Отчетный финансовый год (2017) | Текущий финансовый год (2018) | Очередной год планового периода (2019) | Первый год планового периода (2020 г.) |
| 1 | Цель 1: Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Григорьевского, Разъезженского и Ермаковского (после корректировки) | шт. | Решение об утверждении проекта генерального плана | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова

Приложение № 3.2

к подпрограмме № 2

«Территориальное планирование Ермаковского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объёма средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный финансовый год (2014 г.) | Отчетный финансовый год (2015 г.) | Отчетный финансовый год (2016 г.) | Отчетный финансовый год (2017 г.) | Текущий финансовый (2018 г.) | Очередной год планового периода (2019 г.) | Первый год планового периода (2020 г.) | Итого на период |
| Цель 1: Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района. |
| Задача 1: Разработка генеральных планов сельских поселений |
| Мероприятие 1: Разработка проекта генерального плана с. Мигна местный бюджет краевой бюджет |  | 009 | 0412 | 61283926127466 | 240240 | 25,4025,400,0 | 228,20228,20 | - | - |  |  |  | 253,6025,40228,20 | Генеральный план |
| Мероприятие 2: Подготовка генерального плана Григорьевского сельсовета местный бюджет краевой бюджет |  | 009 | 0412 | 61200946606120074660 | 240240 | - | - | 435,043,50391,50 | - |  |  |  | 435,043,50391,50 | Подготовка генерального плана |
| Мероприятие 3: Остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам имеющих целевое назначение:местный бюджеткраевой бюджет |  | 009 | 0412 |  |  | 491,76491,76 | - | - | - |  |  |  | 491,76491,76 |  |
| Мероприятие 4: Актуализация правил землепользования и застройки сельсоветов Ермаковского района:местный бюджеткраевой бюджет |  | 009 | 0412 | 61200959106120075910 | 240240 | - | - | 928,69793,697835,0 | - |  |  |  | 928,69793,697835,0 | Приведение ПЗЗ в соответствие с требованиями  |
| Мероприятие 5: Подготовка генерального плана Разъезженского сельсоветаместный бюджеткраевой бюджет |  | 009 | 0412 | 61200946606120074660 | 240240 | - | - | 455,045,00410,0 | - |  |  |  | 455,045,0410,0 | Подготовка генерального плана |
| Мероприятие 6: Подготовка документов терпланирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений) на разработку документации по планировке территории (Разработка генерального плана Ермаковского сельсоветаместный бюджеткраевой бюджет |  | 009 | 0412 | 61200946606120074660 | 240240 | - | - | -- | 1100,0110,0900,0 |  |  |  | 1100,0110,0990,0 | Подготовка генерального плана |
| Мероприятие 7: Актуализация документов терпланирования и градостроительного зонирования местный бюджеткраевой бюджет |  | 009 | 0412 | 61200946606120075910 | 240240 | - | - | -- | 1993,0199,31793,7- | - | - |  | 1993,0199,31793,7 | Актуализация документов терпланирования |
| Мероприятие 8: Подготовка документов терпланирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений) на разработку документации по планировке территории (Разработка генеральных планов сельсоветов районаместный бюджеткраевой бюджет |  | 009 | 0412 | 61200946606120074660 | 240240 | - | - | -- | --- | 500,0500,00,0 |  |  | 500,0500,00,0 | Подготовка генеральных планов |

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова

Приложение № 4

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «10» апреля 2018 г. № 170-п

**Подпрограмма №3**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы»  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»  |
| Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы | Администрация Ермаковского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Ермаковского районаМКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района |
| Цели подпрограммы | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Задачи подпрограммы | обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках, которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем |
| Целевые индикаторы | - уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности;- доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности;- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации | Всего 17 513,506 тыс. руб. 2014 г. – 2 219,02 тыс. рублей;2015 г. – 2 665,20 тыс. рублей;2016 г. – 2 805,41 тыс. рублей;2017 г. – 2 433,276 тыс. рублей;2018 г. – 2 516,20 тыс. рублей;2019 г. – 2 437,20 тыс. рублей;2020 г. – 2 437,20 тыс. рублей.Местный бюджет |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Ермаковского района;контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет Финансовое управление администрации Ермаковского района  |

**2. Обоснование подпрограммы**

**2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы**

2.1.1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» объединяет в себе мероприятия по бесперебойному обеспечению деятельности МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района.

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках реализации программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» и других программ, по которым МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района является соисполнителем.

 Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы в целом

**2.2. Цели, задачи и сроки выполнения подпрограммы,**

**целевые индикаторы**

2.2.1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включает в себя следующие основные мероприятия:

Мероприятие 1 обеспечивает деятельность МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района, который участвует в реализации отдельных подпрограмм и мероприятий муниципальной программы и иных программ в части осуществления организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, осуществляемых за счёт средств всех уровней.

Все основные мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации государственных программ» носят системный характер и направлены на реализацию муниципальной программы в целом.

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.2.2. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

2.2.3. Для достижения целей подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач:

обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках, которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района является соисполнителем.

Данные задачи необходимо обеспечить в рамках следующих мероприятий:

обеспечение реализации муниципальной программы, в рамках которой МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района является соисполнителем.

2.2.4. Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2020 годов.

2.2.5. Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

- уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности;

- доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности.

Перечень целевых индикаторов, характеризующих выполнение подпрограммы, приведен в приложении № 4.1.

**2.3. Механизм реализации подпрограммы**

2.3.1. Подпрограмма реализовывается в соответствии с бюджетным законодательством, Уставом администрации Ермаковского района.

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию цели по обеспечению деятельности МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района направленной на реализацию муниципальной программы.

**2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом выполнения**

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Ермаковского района.

2.4.2. Администрация Ермаковского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.3. Администрация Ермаковского района ежеквартально и по итогам работы за год составляет сводные бюджетные отчеты, которые включают в себя бюджетный отчет МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района.

2.4.4. Отчеты о реализации программы предоставляются ежегодно и одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы**

2.5.1. Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение уровня исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района 100 %.

**2.6. Обоснование финансовых, материальных, трудовых затрат**

2.6.1. Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета всего составляет 17 513,506 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. – 2 219,02 тыс. рублей;

2015 г. – 2 665,20 тыс. рублей;

2016 г. – 2 805,41 тыс. рублей;

2017 г. – 2 433,276 тыс. рублей;

2018 г. – 2 516,20 тыс. рублей;

2019 г. – 2 437,20 тыс. рублей;

2020 г. – 2 437,20 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования в рамках мероприятий представлены приложениями № 4.2.

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова

Приложение № 4.1.

к Подпрограмме №3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчётный финансовый год (2014) | Отчетный финансовый год (2015) | Отчетный финансовый год (2016) | Отчетный финансовый год (2017) | Текущий финансовый год (2018) | Очередной год планового периода (2019) | Первый год планового периода (2020) |
| 1 | Цель 1: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| 1.1. | Целевой индикатор № 1- уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности; | % |  | - | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 |
| 1.2. | Целевой индикатор № 2 – доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности; | % |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Целевой индикатор № 3 – доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности; | % |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова

Приложение № 4.2.

к Подпрограмме №3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объёма средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный год (2014г.) | Отчетный год (2015г.) | Отчетный финансовый год (2016 г.) | Отчетный финансовый год (2017 г.) | Текущий финансовый год (2018 г.) | Очередной год планового периода (2019 г.) | Первый год планового периода 2020 г. | Итого на период |
| Цель 1: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Задача 1: Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках, которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем |
| Мероприятие 1: обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем:местный бюджет:краевой бюджет: |  | 009009009009009 | 01130100011301130113 | 61300806106130010470613008061061300806106130080610 | 110110240830850 | 2 219,021826,58-277,99114,450,0- | 2 665,201984,3-311,8361,77,4- | 2 805,412 015,27-513,1223,82253,2- | 2 433,2762063,164-307,84234,88827,382- | 2 516,22070,979,0336,30,030,0- | 2 437,22070,9-336,30,030,0- | 2 437,22070,9-336,30,030,0- | 17 513,50614 102,01479,02 419,652534,858377,982- |  9 объектов |

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова

Приложение № 5

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «10» апреля 2018 г. № 170-п

**Подпрограмма №4**

**«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда Ермаковского района»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальнойподпрограммы | «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда Ермаковского района» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которойреализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края |
| Муниципальный заказчик- координатор программы | Администрация Ермаковского район. |
| Исполнители мероприятийподпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Ермаковского района;Финансовое управление администрации Ермаковского района. |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели:1. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации муниципального жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние муниципального жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом.Задачи:1. Ремонт муниципального жилищного фонда. |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2014- 2020 годы  |
| Целевые индикаторы | В соответствии с приложением № 5.1. «Перечень целевых показателей подпрограммы» |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Источник финансирования - бюджет Ермаковского района.Общий объем финансирования подпрограммы составляет2 108,342 тыс. рублей, из них:в 2014 году - 0,00 тыс. рублей;в 2015 году - 305,70 тыс. рублей;в 2016 году - 404,90 тыс. рублей;в 2017 году – 406,842 тыс. рублей;в 2018 году – 330,30 тыс. рублей;в 2019 году – 330,30 тыс. рублей;в 2020 году – 330,30 тыс. рублей. |
| Система реализации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Ермаковского района; Финансовое управление администрации Ермаковского района. |

**2. Основные разделы подпрограммы**

**2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.**

Недостаток инвестиций на проведение капитального ремонта и финансирования текущего ремонта, возникшие в результате многолетней отсрочки реализации рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере, привели к неудовлетворительному состоянию муниципального жилищного фонда. При разработке подпрограммы учитывается роль государства по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, признанном в настоящее время подлежащим капитальному ремонту. Что оправдано с социальной точки зрения, поскольку основная масса граждан, проживающих в многоквартирных домах, в настоящее время не в состоянии в полном объеме принять участие в капитальном ремонте. Задача, связанная с решением проблемы капитального ремонта многоквартирного дома, заключается в том, чтобы на конкретную дату оценить потребность в проведении капитального ремонта, определить количество необходимых финансовых ресурсов и пути их привлечения.

**2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.**

Основными целями являются:

1. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации муниципального жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние муниципального жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Задачами программы являются:

1. Ремонт муниципального жилищного фонда.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 5.1.

**2.3 Механизм реализации мероприятий программы**.

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация Ермаковского района.

Администрация Ермаковского района, как заказчик подпрограммы, организует в установленном порядке конкурсный отбор исполнителей по программным мероприятиям на основании федерального закона от 05.04.2013 N 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от организационно – правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальные предприниматели.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Ермаковского района по вопросам своей компетенции осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.

Средства бюджета района на финансирование мероприятий подпрограммы в 2014 – 2020 годах предусматриваются в форме договоров с предприятиями, осуществляющими капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

**2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения.**

Отдел АС и КХ администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы, и осуществляет контроль за исполнением мероприятий. Ежегодный отчет о выполнении мероприятий подпрограммы отдел АС и КХ предоставляет в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и Финансовое управление Ермаковского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

**2.5 Оценка социально - экономической эффективности.**

Результатом достижения цели по прогнозам является приведение муниципального жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими требованиями это - проведение капитального ремонта общего имущества в семи многоквартирных жилых домах, текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. А также, оплата услуги за сбор финансовых средств за наем муниципального жилья.

**2.6. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы.**

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета Ермаковского района составляет 2 108,342 тыс. рублей из них:

в 2014 году - 00,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 305,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 404,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 406,842 тыс. рублей;

в 2018 году – 330,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 330,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 330,3 тыс. рублей;

Начальник отдела архитектуры,

строительства и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова

Приложение № 5.1.

к подпрограмме № 4

«Капитальный ремонт объектов

муниципального жилищного фонда Ермаковского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный год 2014 г. | Отчетный финансовый год 2015 г. | Отчетный финансовый год 2016 г. | Отчетный финансовый год 2017 | Текущий финансовый год 2018 | Очередной год планового периода 2019 | Первый плановый год 2020 г. |
|  | Ремонт жилищного фонда: |
| 1 | Объекты муниципального жилищного фонда подлежащие ремонту | шт. | Отдел АС и КХ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Установка приборов учета | шт. | Отдел АС и КХ | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 |

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова

Приложение № 5.2.

к подпрограмме № 4

«Капитальный ремонт объектов

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объёма средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный год 2014 г. | Отчетный финансовый год 2015 г. | Отчетный финансовый год 2016 г. | Отчетный финансовый год 2017 г. | Текущий финансовый год 2018 г. | Очередной плановый год 2019 г. | Первый плановый год 2020 г. | Итого на период |
| Цель 1: . Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом |
| Задача 1: Ремонт жилищного фонда. |
| Мероприятие 1: Капитальный ремонт жилого фондаместный бюджеткраевой бюджет | 009 | 0501 | 6140083930 | 240850- |  | - | 256,0256,0-- | 333,18333,18-- | 356,842349,5137,329- | 250,0250,0- | 250,0250,0- | 250,0250,0- | 1589,181581,887,3- | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов -7 шт. |
| Мероприятие 2: Текущий ремонт жилого фондаместный бюджеткраевой бюджет | 009 | 0501 | 6140084090 | 240 |  | --- | --- | 22,0222,02- | 0,00,0- | 30,330,3- | 30,330,3- | 30,330,3- | 143,22143,22- | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда |
| Мероприятие 3: Оплата за услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилого фондаместный бюджеткраевой бюджет | 009 | 0501 | 6140084100 | 240 |  | - | 49,749,7- | 49,749,7- | 50,050,0- | 50,050,0- | 50,050,0- | 50,050,0- | 299,4299,4- | Оплата услуги за сбор финансовых средств за наем муниципального жилья |

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства Н.В. Бабанакова