**Администрация Ермаковского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» января 2019 года № 34-п

О внесении изменений в постановление администрации Ермаковского района от 31.10.2013г. № 719-п (в редакции постановлений от 19.11.2014г. № 917-п, от 23.03.2015г. № 161-п, от 09.04.2015г. № 201-п, 30.10.2015г №742-п,25.11.2016г №803-п, 19.09.2016г №577-п., 31.10.2016 №691-п, 13.12.2016г. №800-п, 30.10.2017 №771-п, 30.10.2018 №609-п) «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского района «Развитие транспортной системы Ермаковского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ермаковского района, постановлением администрации района от 05.08.2013г. № 516-п (в редакции постановления от 10.12.2014г. № 1001-п) «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формирования и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ермаковского района от 31.10.2013г. № 719-п (в редакции постановлений от 19.11.2014г. № 917-п, от 23.03.2015г. № 161-п, от 09.04.2015г. № 201-п, 30.10.2015г №742-п,25.11.2016г №803-п, 19.09.2016г №577-п. 31.10.2016 №691-п, 13.12.2016г. №800-п,30.10.2017 №771-п, 30.10.2018 №609-п) «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского района «Развитие транспортной системы Ермаковского района» следующие изменения:

1.1. п.1 приложения №1 к постановлению администрации Ермаковского района от 30.10.2018 №609-п изложить в редакции согласно приложению№1 к настоящему постановлению;

1.2. п.8 приложения №1 к постановлению администрации Ермаковского района от 30.10.2018 №609-п изложить в редакции согласно приложению№1 к настоящему постановлению;

1.3. приложение № 4 к паспорту муниципальной подпрограммы «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» муниципальной программы Ермаковского района «Развитие транспортной системы Ермаковского района изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

1.4. приложение № 5 к паспорту муниципальной подпрограммы «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» муниципальной программы Ермаковского района «Развитие транспортной системы Ермаковского района изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

1.5. приложение № 6 к паспорту муниципальной подпрограммы «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» муниципальной программы Ермаковского района «Развитие транспортной системы Ермаковского района изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по оперативному управлению Ю. В. Сарлина.

3. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018г.

Глава района М.А. Виговский

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «28» января 2019 г. № 34-п

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы Ермаковского района»**

**1. Паспорт муниципальной программы Ермаковского района «Развитие транспортной системы Ермаковского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы Ермаковского района» (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013г. №516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формирования и реализации» (в редакции постановления от 10.12.2014г. № 1001-п) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Ермаковского района  (отдел АСиКХ администрации Ермаковского района) |
| Соисполнители программы | Администрации поселений. |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы | подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе»;  подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе»;  подпрограмма 3 «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район». |
| Цели программы | - Повышение доступности транспортных услуг для населения;  - безопасное дорожное движение на дорогах и улично-дорожной сети Ермаковского района;  - сохранение и улучшение состояния районных автомобильных дорог. |
| Задачи программы | Обеспечение потребности населения в перевозках;  обеспечение безопасности дорожного движения;  выполнение текущих регламентных работ по содержанию районных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2021 годы |
| Перечень целевых показателей и показатели результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | Целевые показатели:  количество перевезенных пассажиров;  количество пострадавших в ДТП.  протяженность районных автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (км).  Показатели результативности:  - доля муниципальных образований, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок, -100%;  - доля населенных пунктов, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок, - 89,3 %;  - снижение уровня аварийности на 10 – 12 %, сокращение на 10 - 12% числа погибших в ДТП в течение 2014-2015г.  - уменьшение доли протяженности районных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 77,79 %.  (приложения № 1 и № 2 к паспорту) |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования программы составляет 96 814,2 тыс. рублей, из них:  в 2014 году – 8 121,69 тыс. рублей;  в 2015 году – 8 408,50 тыс. рублей;  в 2016 году – 10 412,01 тыс. рублей;  в 2017 году – 10 308,50 тыс. рублей;  в 2018 году – 14 850,70 тыс. рублей;  в 2019 году – 17 175,70 тыс. рублей;  в 2020 году – 13 762,50 тыс. рублей;  в 2021 году – 13 774,60 тыс. рублей.  в том числе:  средства районного бюджета – 96 814,2 тыс. рублей,  из них:  в 2014 году – 8 121,69 тыс. рублей;  в 2015 году – 8 408,50 тыс. рублей;  в 2016 году – 10 412,01 тыс. рублей;  в 2017 году – 10 308,50 тыс. рублей;  в 2018 году – 14 850,70 тыс. рублей;  в 2019 году – 17 175,70 тыс. рублей;  в 2020 году – 13 762,50 тыс. рублей;  в 2021 году – 13 774,60 тыс. рублей. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «28» января 2019 г. № 34-п

**8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы**

В рамках программы «Развитие транспортной системы Ермаковского района» предусматриваются средства в размере 96 814,2 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 8 121,69 тыс. рублей;

в 2015 году – 8 408,50 тыс. рублей;

в 2016 году – 10 412,01 тыс. рублей;

в 2017 году – 10 308,50 тыс. рублей;

в 2018 году – 14 850,70 тыс. рублей;

в 2019 году – 17 175,70 тыс. рублей;

в 2020 году – 13 762,50 тыс. рублей;

в 2021 году – 13 774,60 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении для реализации программы представлена в приложении № 5. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ермаковского района представлена в приложении № 4.

Начальник отдела АСиКХ администрации

Ермаковского района А.С Сидоренко

Приложение № 3

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «28» января 2019 г. № 34-п

Приложение N 4

к паспорту муниципальной программы

Ермаковского района

«Развитие транспортной системы Ермаковского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ермаковского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 8121,69 | 8408,50 | 10412,01 | 10308,5 | 14850,7 | 17175,7 | 13762,50 | 13774,60 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Ермаковского района | 009 | 0408  0409 | 5810085230  5830080550 | 810  244 | 7645,21  67,48 | 8319,10  69,40 | 10225,6  98,60 | 10225,6  186,41 | 14776,6  74,1 | 17092,8  82,9 | 13674,2  88,3 | 13674,2  100,4 |
| Финансовое управление администрации Ермаковского района | 094 | 0409  0409  0409 | 5820080520  5820080500  5820080510 | 540  540  540 | 35,00  154,00  200,00 | 00,00  00,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00 |
| Управление образования | 079 | 0702 | 5820080530 | 612 | 20,00 | 20,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 7645,21 | 8319,10 | 10225,6 | 10225,6 | 14776,6 | 17092,8 | 13674,2 | 13674,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Ермаковского района | 009 | 0408 | 5810085230 | 810 | 7645,21 | 8319,1 | 10225,6 | 10225,6 | 14776,6 | 17092,8 | 13674,2 | 13674,20 |
| Подпрограмма 2 | «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 409,00 | 20,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое управление администрации Ермаковского района | 094 | 0409  0409  0409 | 5820080520  5820080500  5820080510 | 540  540  540 | 35,00  154,00  200,00 | 00,00  00,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00  00,00 | 00,00  00,00  00,00  00,00 | 00,00 |
| Управление образования | 079 | 0702 | 5820080530 | 612 | 20,00 | 20,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Подпрограмма 3 | «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район»» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 67,48 | 69,40 | 98,60 | 186,41 | 74,1 | 82,9 | 88,3 | 100,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Ермаковского района | 009 | 0409 | 5830080550 | 244 | 67,48 | 69,40 | 98,60 | 186,41 | 74,1 | 82,9 | 88,3 | 100,4 |

Начальник отдела АСиКХ администрации Ермаковского района А.С. Сидоренко

Приложение № 4

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «28» января 2019 г. № 34-п

Приложение N 5

к паспорту муниципальной программы

Ермаковского района

«Развитие транспортной системы Ермаковского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и краевого бюджетов и районного бюджета Ермаковского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | Итого на период: |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | Всего | 8121,69 | 8408,50 | 10324,20 | 10412,01 | 14850,7 | 17175,7 | 13762,5 | 13774,6 | 92278,90 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <\*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет <\*\*> | 8121,69 | 8408,50 | 10324,20 | 10412,01 | 14850,7 | 17175,7 | 13762,5 | 13774,6 | 92278,9 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» | Всего | 7645,21 | 8319,10 | 10225,60 | 10225,6 | 14776,6 | 17092,8 | 13674,2 | 13674,2 | 91082,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <\*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет <\*\*> | 7645,21 | 8319,10 | 10225,60 | 10225,6 | 14776,6 | 17092,8 | 13674,2 | 13674,2 | 91082,3 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе» | Всего | 409,00 | 20,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 429,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <\*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет <\*\*> | 409,00 | 20,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 429,00 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район»» | Всего | 67,48 | 69,4 | 98,6 | 186,41 | 74,1 | 82,9 | 88,3 | 100,4 | 767,59 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <\*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет <\*\*> | 67,48 | 69,4 | 98,6 | 186,41 | 74,1 | 82,9 | 88,3 | 100,4 | 767,59 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела АСиКХ администрации Ермаковского района А.С. Сидоренко

Приложение № 5

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «28» января 2019 г. № 34-п

Приложение № 6

к паспорту муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Ермаковского района»

**Муниципальная подпрограмма Ермаковского района**

**«Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе»**

**1. Паспорт муниципальной подпрограммы Ермаковского района «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы Ермаковского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | Администрация Ермаковского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | Администрация Ермаковского района. |
| Цели и задачи подпрограммы | Повышение доступности транспортных услуг для населения:  - Обеспечение потребности населения в перевозках; |
| Целевые индикаторы | Целевые показатели:  количество перевезенных пассажиров. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы; | Источник финансирования – бюджет Ермаковского района. Общий объем финансирования подпрограммы составляет тыс. 91 082,31 рублей, из них:  в 2014 году – 7 645,21 тыс. рублей;  в 2015 году – 8 319,10 тыс. рублей;  в 2016 году – 10 225,60 тыс. рублей;  в 2017 году – 10 225,60 тыс. рублей;  в 2018 году – 14 776,60 тыс. рублей;  в 2019 году – 17 092,8 тыс. рублей;  в 2020 году – 13 674,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 13 674,2 тыс. рублей. |
| Система реализации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Ермаковского района;  финансовое управление администрации Ермаковского района. |