**Администрация Ермаковского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«13» февраля 2023 года № 83-п

О внесении изменений в постановление администрации Ермаковского района от 31.10.2013 г. № 722-п «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского района «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»» (в редакции постановления от 09.12.2014 г. № 993-п, от 25.03.2015 г. № 164-п, от 09.10.2015 г. № 673-п, 30.10.2015 г. № 740-п, 14.12.2015 г. № 854-п, 14.12.2016 г. № 804-п, 19.07.2017 г. № 481-п, 30.10.2017 г. № 779-п, 23.01.2018 г. № 41-п, от 10.10.2018 г., № 555-п от 31.10.2018 г., № 621-п, от 20.03.2019 г. № 115-п, от 03.06.2019 г. № 279-п, 30.10.2019 г № 618-п, 734-п от 30.10.2020 г., № 640-п от 29.10.2021 г., № 881-п от 30.12.2021 г., № 671-п от 11.10.2022 г.)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ермаковского района от 05.08.2013 г. № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» в редакции постановления от 10.12.2014 г. № 1001-п, Уставом Ермаковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ермаковского района от 31.10.2013 г. № 722-п «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского района «Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» (в редакции постановления от 09.12.2014 г. № 993-п, от 25.03.2015 г. № 164-п, от 09.10.2015 г. № 673-п, 30.10.2015 г. № 740-п, 14.12.2015 г. № 854-п, 14.12.2016 г. № 804-п, 19.07.2017 г. № 481-п, 30.10.2017 г. № 779-п, 23.01.2018 г. № 41-п, от 10.10.2018 г., № 555-п от 31.10.2018 г., № 621-п, от 20.03.2019 г. № 115-п, от 03.06.2019 г. № 279-п, 30.10.2019 г № 618-п, № 734-п от 30.10.2020 г., № 640-п от 29.10.2021 г., № 881-п от 30.12.2021 г., № 671-п от 11.10.2022 г.) следующие изменения:

- муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу после его опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023 г.

Глава района М.А. Виговский

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «13» февраля 2023 г. № 83-п

**Муниципальная программа**

**«Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства**

**и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» (далее - программа)  |
| Основание для разработки программы  | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ; постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013г. №516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 10.12.2014 г. № 1001-п), постановление администрации Ермаковского района от 07.09.2016г. №557-п «Об утверждении перечня программ муниципального образования Ермаковского района» |
| Ответственный исполнитель программы  | Администрация Ермаковского района (отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района)  |
| Соисполнители программы  | Администрации сельских советов, муниципальные учреждения, главные распорядители бюджетных средств, МКУ «ЕЦКС Ермаковского района».  |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы | «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ермаковского района»«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»  |
| Цели программы  | 1. Сокращение износа объектов коммунального хозяйства, повышение энергосбережения.2. Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях. |
| Задачи программы  | 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ермаковского района.2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности. |
| Этапы и сроки реализациипрограммы  | 2014- 2030 гг. |
| Перечень целевых показателей и показатели результативности программы  | Целевые показатели:- капитальный ремонт сетей водоснабжения;- капитальный ремонт сетей теплоснабжения;- капитальный ремонт котельных;- разработка паспортов энергоэффективности учреждений бюджетной сферыПеречень целевых показателей и показателей результативности реализации программы см. приложение № 1 и 2 к паспорту |
| Ресурсное обеспечение программы  | Реализация Программы предусмотрена в период с 2014 по 2022 год и осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.Всего 237085,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год – 21 459,9 тыс. рублей;2015 год – 14 259,1 тыс. рублей;2016 год – 16 367,5 тыс. рублей; 2017 год –16 485,17 тыс. рублей;2018 год – 17 423,73 тыс. рублей;2019 год – 31 435,7 тыс. рублей;2020 год – 29 188,6 тыс. рублей;2021 год – 27 513,1 тыс. рублей;2022 год – 27 978,4тыс. рублей;2023 год – 14 894,1 тыс. рублей;2024 год – 14 497,1 тыс. рублей;2025 год – 14 496,7 тыс. рублей.220 676,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Красноярского края в том числе по годам:2014 год – 20 949,1 тыс. рублей;2015 год – 14 254,4 тыс. рублей;2016 год – 16 365,9 тыс. рублей;2017 год – 16 349,5 тыс. рублей;2018 год – 17 013,1 тыс. рублей;2019 год – 22 842,1 тыс. рублей;2020 год – 24 443,0 тыс. рублей; 2021 год – 26 790,9 тыс. рублей; 2022 год – 27 249,7 тыс. рублей;2023 год – 14 458,7 тыс. рублей;2024 год – 14 458,7 тыс. рублей;2025 год – 14 458,7 тыс. рублей.16409,00 тыс. рублей софинансирование за счет средств бюджета Ермаковского района, в том числе по годам:2014 год – 510,8 тыс. рублей;2015 год – 4,7 тыс. рублей;2016 год – 1,6 тыс. рублей;2017 год – 135,67 тыс. рублей;2018 год – 410,63 тыс. рублей;2019 год – 8 593,6 тыс. рублей;2020 год – 4 745,6 тыс. рублей;2021 год - 722,2тыс. рублей;2022 год – 728,7 тыс. рублей;2023 год - 435,4 тыс. рублей;2024 год - 38,4 тыс. рублей;2025 год – 38,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением программы  | Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Ермаковского района, Финансовое управление администрации Ермаковского района |

**2. Характеристика текущего состояния в сфере коммунального хозяйства и энергетики Ермаковского района**

На сегодняшний день в сфере коммунального хозяйства Ермаковского района, а именно его инженерной инфраструктуры сложилась сложная ситуация. Это связано с высокой степенью износа оборудования и инженерных коммуникаций, ввод в эксплуатацию которых осуществлялся в 70х- 80х годах прошлого века. В связи с недостатком средств на комплексный капитальный ремонт, большая часть объектов коммунального хозяйства района находится в плачевном состоянии с износом более 70%.

Протяженность водопроводных сетей по району составляет 100,5 км. Водопроводные сети имеют большой физический износ – 73,5 %. Для снижения аварийности на водопроводных сетях на территории района ежегодно проводятся мероприятия по повышению эксплуатационной надёжности объектов жизнеобеспечения. В рамках таких мероприятий осуществляется замена ветхих водопроводных сетей, ремонт водонапорных башен, водозаборных сооружений.

Тепловые сети в Ермаковском районе имеют протяженность 26,69 км, физический износ составляет 44,7 %.

На территории района теплоснабжение населения и организаций осуществляют 15 котельных. Износ котельного оборудования составляет более 50 %.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Ермаковском районе показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе и коммунальном хозяйстве.

Для районного бюджета и населения задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении. Кроме того, потери закладываются на стадии строительства, перед которым до недавнего времени не стояла задача экономии энергоресурсов. В результате, в соответствии с требованиями СНиП предстоит решать непростую задачу предотвращения потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений. Расчеты и результаты теплоэнергетических испытаний показывают, что общие теплопотери зданий значительно выше нормативных.

Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджета на энергообеспечение учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года обозначено, что одной из главных проблем является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления. Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

- жилые здания - 14 - 16 процентов;

- электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов;

- теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов;

- производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов;

- сельское хозяйство - 3 - 4 процента.

Предполагаемый потенциал энергосбережения в районе составляет 21%.

Процесс энергосбережения в районе можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения.

**3. Приоритеты и цели в сфере жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Ермаковского района, задачи, прогноз развития**

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

- улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

- развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами;

- обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения.

Принятие программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, созданием благоприятного инвестиционного климата.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Ермаковского района и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

В целях обеспечения реализации на территории Ермаковского района Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон № 261-ФЗ) необходима реализация мероприятий, обеспечивающих в установленные законом сроки выполнение основных задач в области энергосбережения:

Целью программы является:

1. Сокращение износа объектов коммунального хозяйства, повышение энергосбережения.

2. Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях.

Задачи, которые необходимо решить в рамках реализации программы:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ермаковского района.

2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

**4. Механизм реализации мероприятий подпрограмм**

Реализация подпрограмм осуществляется заказчиком – администрацией Ермаковского района совместно с участниками Программы: бюджетными учреждениями, энергоснабжающими организациями, иными юридическими лицами, собственниками помещений в многоквартирных домах (по согласованию).

Заказчик Программы обеспечивает:

- мониторинг реализации Программы;

- анализ и корректировку целевых показателей и хода выполнения мероприятий Программы, внесение предложений по совершенствованию реализации Программы;

- разработку нормативно-правовых актов, необходимых для реализации программы;

- контроль графика выполнения обязательных энергетических обследований на территории муниципального образования;

- рассмотрение тарифных последствий от установки коллективных приборов учета в многоквартирных домах;

- проведение контроля целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- софинансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета.

Энергоснабжающие организации:

- на основании протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах представляют лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, или собственникам помещений многоквартирного дома, осуществляющим непосредственное управление таким домом, проект договора, регулирующий условия установки общедомовых приборов учета;

- предоставляют рассрочку по договору установки общедомовых приборов учета при условии оплаты цены, определенной таким договором, равными долями в течение пяти лет с даты его заключения, за исключением случая, если собственники помещений многоквартирных домов выразили намерение оплатить цену, определенную таким договором, единовременно или с меньшим периодом рассрочки. При включении в такой договор условия о рассрочке в цену, определенную таким договором, подлежит включению сумма процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начисления процентов;

- на основании договора осуществляют установку и прием в эксплуатацию общедомовых приборов учета.

Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов:

- информируют собственников помещений в многоквартирных домах о поступивших предложениях от ресурсоснабжающих организаций об оснащении многоквартирных домов общедомовыми приборами учета;

- заключают договоры, регулирующие условия установки общедомовых приборов учета потребляемых в многоквартирном доме коммунальных ресурсов, в случае, если собственники помещений непосредственно не управляют многоквартирным домом.

**5. Прогноз конечных результатов программы**

Конечными результатами реализации программы является:

1. Приведение объектов коммунального хозяйства Ермаковского района в надлежащее состояние с уменьшением износа инженерных сетей и котельных.

2. Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях.

**6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Подпрограмма 1. «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ермаковского района».

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ермаковского района».

**7. Реализация и контроль за ходом выполнения программы**

7.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

7.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

- координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

- непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

- подготовка отчетов о реализации программы.

7.3. Соисполнителем программы осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем;

- координация исполнения отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

- подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

7.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации мер государственной и муниципальной поддержки и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем, в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.

7.6. Реализация и контроль за ходом выполнения программы:

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация Ермаковского района (отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства), которая обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, эффективному использованию бюджетных средств.

Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация района, в лице главы Ермаковского района, а также финансовое управление администрации района.

Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложениям N 8 - 12 к постановлению администрации Ермаковского района от 10 декабря 2014 года № 1001-п (в редакции от 05.08.2016 г. № 516-п).

Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем программы.

Годовой отчет представляется одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

- сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей по форме согласно приложению N 8 к постановлению администрации Ермаковского района от 10 декабря 2014 года № 1001-п (в редакции от 05.08.2016 г. № 516-п);

- информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

- описание результатов реализации отдельных мероприятий;

- анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

- информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по форме согласно приложению N 9 к постановлению администрации Ермаковского района от 10 декабря 2014 года № 1001-п (в редакции от 05.08.2016 г. № 516-п),

- информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений по форме согласно приложению N 10 к постановлению администрации Ермаковского района от 10 декабря 2014 года № 1001-п (в редакции от 05.08.2016 г. № 516-п),

- информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений расшифровку финансирования по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Ермаковского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу, по форме согласно приложению N 11 к постановлению администрации Ермаковского района от 10 декабря 2014 года № 1001-п (в редакции от 05.08.2016 г. №516-п),

- информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, по форме согласно приложению N 12 к постановлению администрации Ермаковского района от 10 декабря 2014 года № 1001-п (в редакции от 05.08.2016 г. № 516-п);

- конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

- результаты оценки эффективности реализации программы.

По отдельным запросам отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района, финансового управления Ермаковского района ответственным исполнителем программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

**8. Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого за период |
| Муниципальная программа |  «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»  | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | **21459,9** | **14259,1** | **16367,5** | **16485,17** | **17423,73** | **31435,7** | **29188,6** | **27513,1** | **27978,4** | **14894,1** | **14497,1** | **14496,7** | **245997,5** |
| Подпрограмма 1 |  «Модернизация жилищно - коммунального хозяйства Ермаковского района»  | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | **11904,00** | **6903,00** | **6910,00** | **4368,07** | **4333,63** | **18506,2** | **13135,6** | **10892,1** | **728,7** | **435,4** | **38,4** | **38,0** | **78193,1** |
| в том числе по ГРБС: |  |
|  | 009 | 0505 | 5210075710 | 240 | **11400,00** | **6900,00** | **6910,00** | **4232,4** | **3923,00** | **9912,6** | **8390,0** | **10169,9** |  |  |  |  | **61837,9** |
|  |  | 009 | 0505 | 5210085720 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | **600,00** |  |  |  |  | **600,00** |
|  |  | 009 | 0502 | 5210084980 | 540 |  |  |  |  |  |  |  | **41,2** |  |  |  |  | **41,2** |
|  |  | 009 | 0502 | 5210085740 | 240 |  |  |  |  | **309,00** |  |  |  | **728,7** | **337,4** |  |  | **1375,1** |
|  |  | 009 | 0505 | 5210095710 | 240 | **14,00** | **3,00** |  | **48,47** | **37,93** | **8553,3** | **4691,0** | **26,4** |  | **98** | **38,4** | **38,0** | **13548,5** |
|  |  | 009 | 0502 | 5210085010 | 240 | **490,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  | **490,0** |
|  |  | 009 | 0505 | 5210085710 | 200 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **87,2** | **54,6** | **40,3** | **54,6** | **54,6** | **0** | **0** | **0** |  | **291,3** |
|  |  | 009 | 0505 | 5210085710 | 830 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **9,1** |
|  | Капитальный ремонт сети водоснабжения по ул. Саянская, в с. Разъезжее от ВК3 до ВК4 и от ВК5 до ВК6 | 009 | 0505 | 5210095710 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,42 |
|  | Капитальный ремонт сети водоснабжения от водонапорной башни до ВК 29 в с. Новополтавка | 009 | 0505 | 5210095710 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,4 |
|  |  Капитальный ремонт участки тепловых сетей от ТК2 до ТК 15 в с. Ивановка | 009 | 0505 | 5210095710 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 27,5 |
|  | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Салба | 009 | 0505 | 5210095710 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 11,0 |
|  | Приобретение котлов для котельных в с. Нижний Суэтук и п. Ойский | 009 | 0505 | 5210095710 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 14,3 |
|  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по ул.60 лет Октября от ТК16, ул. Молодежная от ТК13 в с. Нижний Суэтук | 009 | 0505 | 5210095710 | 243 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 36,13 |
|  | Капитальный ремонт участков тепловой сети ТК2-УП5; ТК13-ТК 7 с. Семенниково | 009 | 0505 | 5210095710 | 243 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,00 |
|  | Капитальный ремонт ДЭУ-200.2 (скания) в ДЭС п.Арадан  | 009 | 0505 | 5210095710 | 243 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 428,0 |
|  | Приобретение Дымососа ДН-12,5 в котельную «Дом детства» с. Ермаковское | 009 | 0505 | 5210095710 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,54326 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2,54326 |
|  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по ул. Молодежная от ТК12, до ТК 13 ул.60 лет Октября от ТК 17 в с. Нижний Суэтук | 009 | 0505 | 5210095710 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4,1975 |
|  | Ремонт котла КВр-0,63 в котельной с.Ивановка | 009 | 0505 | 5210095710 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,465 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5,465 |
|  |  | 009 | 0505 | 5210095710 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 30,4 |
|  |  | 009 | 0502 | 5210083580 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 19,9 |
|  | Ремонт инженерных сетей водопровода с. Мигна и с. Семенниково | 009 | 05024 | 5210085740 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,5 | 0 | 0 | 0 | 118,5 |
|  | Проведение работ по исправлению крена дымовой трубы с. Ивановка | 009 | 05024 | 5210085740 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 75,00 |
|  | Работы по замене дымовой трубы с. Ивановка | 009 | 05024 | 5210085740 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,000 | 0 | 0 | 0 | 116,00 |
|  | Работы по обследованию строительных конструкций металлических дымовых труб | 009 | 05024 | 5210085740 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,20 | 0 | 0 | 0 | 223,2 |
|  | Проведение инструментально-визуального обследования дым. трубы котельной с. Ивановка | 009 | 05024 | 5210085740 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 |
|  | Работы по замене насоса водозаборной скважины п. Ойский | 009 | 05024 | 5210085740 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 59,00 |
|  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей в с. Нижний Суэтук ул. Зеленая ж.д.№38 | 009 | 0505 | 5210095710 | 243 |  |  |  |  |  |  |  | 13,493 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 13,493 |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети с. Больничный городок ТК11-ТК14  | 009 | 0505 | 5210095710 | 243 |  |  |  |  |  |  |  | 13,246 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 13,246 |
|  | Капитальный ремонт котла КВр-0,63 ( Гкал/час) в котельную, с. Ивановка | 009 | 0505 | 5210095710 | 244 |  |  |  |  |  |  |  | 5,481 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5,481 |
|  | Капитальный ремонт участков тепловых сетей в с. Ивановка | 009 | 0505 | 5210095710 | 243 |  |  |  |  |  |  |  | 1,784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,784 |
|  | Капитальный ремонт котла №3 КВР 1,25 с. Нижний Суэтук | 009 | 0505 | 5210095710 | 244 |  |  |  |  |  |  |  | 8,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8,400 |
|  | Приобретение котла в Центральную котельную с. Ермаковское КВм 2,5; | 009 | 0505 | 5210095710 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 29,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 29,600 |
|  | Приобретение котла в котельную с. Нижний Суэтук 1,45Мгвт( 1,25 Гкал) | 009 | 0505 | 5210095710 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 9,000 |
|  | Исправление крена дымовой трубы с. Ивановка | 009 | 0505 | 5210085740 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ермаковском районе» | всего расходные обязательства  | Х | Х | Х | Х | **4 479,7** | **1,7** | **1,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **4483,0** |
| в том числе по ГРБС: |  |
| Администрация Ермаковского района | 009 | 0104 | 5220074230 | 240 | 63,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 63,4 |
| 009 | 0502 | 5220074240 | 240 | 271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 271,0 |
| 009 | 0104 | 5220093960 | 240 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,1 |
| 009 | 0502 | 5220093970 | 240 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4,7 |
| Финансовое управление администрации Ермаковского района | 094 | 1403 | 5220074230 | 540 | 1 474,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1474,4 |
| 094 | 0502 | 5220074240 | 540 | 397,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 397,4 |
| Управление культуры администрации Ермаковского района | 009 | 0801 | 5220074230 | 610 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 61,4 |
| 009 | 0801 | 5220093960 | 610 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,7 |
| Управление образования администрации Ермаковского района | 009 | 0709 | 5220074230 | 240 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 60,0 |
| 009 | 0701 | 5220074230 | 610 | 831,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 831,4 |
| 009 | 0702 | 5220074230 | 610 | 1 194,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1194,2 |
| 009 | 1102 | 5220074230 | 610 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 58,7 |
| 009 | 0709 | 5220074230 | 620 | 61,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 61,1 |
| 009 | 0709 | 5220093960 | 240 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,1 |
| 009 | 0701 | 5220093960 | 610 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,8 |
| 009 | 0702 | 5220093960 | 610 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3,6 |
| 009 | 1102 | 5220093960 | 610 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,1 |
| 009 | 0709 | 5220093960 | 620 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Отдельные мероприятия программы | Наименование отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого за период |
|  |  | всего расходные обязательства | X | X | X | X | **5 076,2** | **7 354,4** | **9455,9** | **12117,1** | **13090,1** | **12929,5** | **16053,0** | **16621,0** | **27249,7** | **14458,7** | **14458,7** | **14458,7** | **163323,0** |
| Мероприятие программы 1 | Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями |  | X | X | X | X | **4 930,5** | **5 675,4** | **6021,4** | **6011,5** | **6104,7** | **6092,2** | **8714,7** | **8990,8** | **9302,1** | **8714,7** | **8714,7** | **8714,7** | **87987,4** |
| в том числе по ГРБС: |  |
| Администрация Ермаковского района | **009** | **0502** | **5290075770** | **810** | **4 930,5** | **5 675,4** | **6021,4** | **6011,5** | **6104,7** | **6092,2** | **8714,7** | **8990,8** | **9302,1** | **8714,7** | **8714,7** | **8714,7** | **87987,4** |
| Мероприятие программы 2 | Финансовое обеспечение ( возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство реализацию тепловой, электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах, на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ермаковского района» Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности Ермаковского района» | Администрация Ермаковского района | **009** | **0502** | **52900S5960** | **810** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3154,00** |  |  |  | **3154,00** |
| Мероприятие программы 3 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | всего расходные обязательства  | X | X | X | X | **145,7** | **1 679,0** | **3434,5** | **6105,6** | **6985,4** | **6837,3** | **7338,3** | **7630,2** | **5098,6** | **5744,00** | **5744,00** | **5744,00** | **61799,4** |
| в том числе по ГРБС: |  |
| Администрация Ермаковского района | 009 | 0502 | 5290075700 | 810 | **145,7** | **1 679,0** | **3041,3** | **5878,9** | **6918,1** | **6837,3** | **7338,3** | **7630,2** | **5098,6** | **5744,0** | **5744,0** | **5744,00** | **61799,4** |
| Мероприятие программы 4 | Капитальный ремонт дизельных установок | всего расходные обязательства  | X | X | X | X | **0,0** | **0,0** | **393,2** | **226,7** | **67,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **687,2** |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ермаковского района | 009 | 0502 | 5290081020 | 240 | 0,0 | 0,0 | 393,2 | 226,7 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 687,2 |
| Мероприятие программы 4 | Приобретение дизель-генераторных установок за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края, в рамках отдельных мероприятий программы Ермаковского района» Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» | всего расходные обязательства  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9695,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ермаковского района | 009 | 0502 | 5290080960 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9695,0 |

**9. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»  | Всего  | **21459,9** | **14259,1** | **16365,9** | **16485,17** | **17423,73** | **31435,7** | **29188,6** | **27513,1** | **27978,4** | **14894,1** | **14497,1** | **14496,7** | **245997,5** |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | 20949,1 | 14254,4 | 16364,3 | 16349,5 | 17013,1 | 22842,1 | 24443,0 | 26790,9 | 27249,7 | 14458,7 | 14458,7 | 14458,7 | 229632,2 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (\*\*)  | 510,8 | 4,7 | 1,6 | 135,67 | 410,63 | 8593,6 | 4745,6 | 722,2 | 728,7 | 435,4 | 38,4 | 38,0 | 16365,3 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 025 | Итого на период |
| Подпрограмма 1 |  «Модернизация жилищно коммунального хозяйства Ермаковского района» | Всего  | **11904,00** | **6903,00** | **6910,00** | **4368,07** | **4333,63** | **18506,2** | **13135,6** | **10892,1** | **728,7** | **435,4** | **38,4** | **38,0** | **78193,1** |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | 11400,00 | 6900,00 | 6910,00 | 4232,4 | 3923,0 | 9912,6 | 8390,0 | 10169,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61837,9 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (\*\*)  | 504,00 | 3,00 | 0,00 | 135,67 | 410,63 | 8593,6 | 4745,6 | 722,2 | **728,7** | **435,4** | **38,4** | 38,0 | 16355,2 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»  | Всего  | **4479,7** | **1,7** | **1,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  | **4483,0** |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | 4472,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4472,9 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (\*\*)  | 6,8 | 1,7 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 10,1 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия программы  |  | Всего  | **5 076,2** | **7 354,4** | **9455,9** | **12117,1** | **13090,1** | **12929,5** | **16053,0** | **16621,0** | **27249,7** | **14458,7** | **14458,7** | **14458,7** | **163323,0** |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | **5 076,2** | **7 354,4** | **9455,9** | **12117,1** | **13090,1** | **12929,5** | **16053,0** | **16621,0** | **27249,7** | **14458,7** | **14458,7** | **14458,7** | **163323,0** |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (\*\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 |  Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями | Всего  | **4930,50** | **5675,40** | **6021,4** | **6011,5** | **6104,7** | **6092,2** | **8714,7** | **8990,8** | **9302,1** | **8714,7** | **8714,7** | **8714,7** | **87987,4** |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | **4930,50** | **5675,40** | **6021,4** | **6011,5** | **6104,7** | **6092,2** | **8714,7** | **8990,8** | **9302,1** | **8714,7** | **8714,7** | **8714,7** | **87987,4** |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (\*\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 2 | Финансовое обеспечение ( возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство реализацию тепловой, электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах, на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ермаковского района» Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности Ермаковского района» | Всего  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3154,00** |  |  |  | **3154,00** |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3154,00** |  |  |  | **3154,00** |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (\*\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 3 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | Всего  | **145,70** | **1679,00** | **3041,3** | **5878,9** | **6918,1** | **6837,3** | **7338,3** | **7630,2** | **5098,6** | **5744,0** | **5744,0** | **5744,0** | **61799,4** |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | **145,70** | **1679,00** | **3041,3** | **5878,9** | **6918,1** | **6837,3** | **7338,3** | **7630,2** | **5098,6** | **5744,0** | **5744,0** | **5744,0** | **61799,4** |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (\*\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 4 | Капитальный ремонт дизельных установок | Всего  | **0,0** | **0,0** | **393,2** | **226,7** | **67,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **687,2** |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | 0,0 | 0,0 | 393,2 | 226,7 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 687,2 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (\*\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 5 | Приобретение дизель-генераторных установок за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края, врамках отдельных мероприятий программы Ермаковского района» Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» | Всего  | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9695,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9695,0** |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9695,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 9695,0 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (\*\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

Ермаковского района

«Реформирование и модернизация

жилищно- коммунального хозяйства

и повышение энергетической

эффективности Ермаковского района»

Перечень целевых показателей подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели  | Ед. измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025 год |
| 1  | **Цель 1. Сокращение износа объектов коммунального хозяйства, повышение энергосбережения** |
| 1.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | м. | ООО «Квант» | 0 | 0 | 1076,28 | 497 | 845 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | м. | ООО «Тепловик-2»ООО «Квант-2» | 0 | 280,5 | 0 | 0 | 200 | 812 | 730 | 678 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 1.3 | Капитальный ремонт котельных | шт. | ООО «Тепловик-2»ООО «Квант-2» | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Капитальный ремонт дизельных установок | шт. | ООО «Квант-2» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Капитальный ремонт водонапорных башен | шт. | ООО «Квант» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Приобретение котельного оборудования | шт. | ООО «Тепловик-2»ООО «Квант-2»ООО  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Исправление крена дымовой трубы с. Ивановка | шт. (контр.) | ООО «Тепловик-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Замена дымовой трубы котельной с. Ивановка | шт. (контр.) | ООО « Квант-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Ремонт инженерных сетей водопровода в с. Мигна и с. Семенниково( устранение аварии) | шт. (контр.) | ООО» Квант-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Проведение обследования строительных конструкций металлических дымовых труб | шт. (контр.) | ООО «ДИНЛАЙН» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной с. Ивановка | шт. (контр.) | ООО « ДИ ЭКС-ЭНЕРГО-ГПМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Проведение работ по замене насоса водозаборной скважины п. Ойский | шт. | ООО Квант-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

администрации Ермаковского района А.С. Сидоренко

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы

Ермаковского района

«Реформирование и модернизация

жилищно- коммунального хозяйства

и повышение энергетической

эффективности Ермаковского района»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, целевые показатели | Ед. изм. | Отчетный финансовый год 2020 | Отчетный финансовый год 2021 |  Текущий финансовый год 2022 | Плановый период  | Долгосрочный период по годам  |
| Очередной плановый период 2023 | первый год плановый период 2024 | второй год плановый период 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | **Цель 1: Сокращение износа объектов коммунального хозяйства, повышение энергосбережения.** |
| 1.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | м | 730 | 678 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Капитальный ремонт котельных |  шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Капитальный ремонт дизельных установок | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Капитальный ремонт водонапорных башен | шт. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Приобретение котельного оборудования | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Исправление крена дымовой трубы с. Ивановка | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Замена дымовой трубы котельной с. Ивановка | шт( контр.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Ремонт инженерных сетей водопровода в с. Мигна и с. Семенниково( устранение аварии) | шт( контр.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Проведение обследования строительных конструкций металлических дымовых труб | шт( контр.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной с. Ивановка | шт( контр.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Проведение работ по замене насоса водозаборной скважины п. Ойский | шт( контр.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Цель 2: Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях.** |
| 2.1 | Разработка паспортов энергоэффективности учреждений бюджетной сферы | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

администрации Ермаковского района А.С. Сидоренко

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «13» февраля 2023 г. № 83-п

**Подпрограмма**

**«Модернизация жилищно - коммунального хозяйства Ермаковского района»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы  | «Модернизация жилищно - коммунального хозяйства Ермаковского района» (далее - подпрограмма)  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»  |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | Администрация Ермаковского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств  | Администрация Ермаковского района, администрации сельских советов, муниципальные учреждения и предприятия Ермаковского района,МКУ «ЕЦКС Ермаковского района». |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: Сокращение износа объектов коммунального хозяйства, повышение энергосбережения.Задача: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ермаковского района. |
| Целевые индикаторы | В соответствии с приложением №1«Перечень целевых показателей подпрограммы»  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014- 2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы предусмотрена в период с 2014 по 2025 годы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.Всего 78698,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год – 11 904,0 тыс. рублей;2015 год – 6 903,0 тыс. рублей;2016 год – 6 910,0 тыс. рублей; 2017 год – 4 368,07 тыс. рублей;2018 год – 4 333,63 тыс. рублей;2019 год – 18 506,2 тыс. рублей;2020 год – 13 135,6 тыс. рублей;2021 год – 10 892,1 тыс. рублей;2022 год - 728,7 тыс. рублей;2023 год - 435,4 тыс. рублей;2024 год - 38,4 тыс. рублей;2025 год - 38,0 тыс. рублей.61 837,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Красноярского края, в том числе по годам:2014 год – 11 400,0 тыс. рублей;2015 год – 6 900,0 тыс. рублей;2016 год – 6 910,0 тыс. рублей; 2017 год – 4 232,4 тыс. рублей;2018 год – 3 923,0 тыс. рублей;2019 год – 9 912,6 тыс. рублей;2020 год – 8 390,0 тыс. рублей;2021 год – 10 169,9 тыс. рублей;2022 год - 0,0 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,00 тыс. рублей;2025 год - 0,00 тыс. рублей.16 398,9 тыс. рублей софинансирование за счет средств бюджета Ермаковского района, в том числе по годам: 2014 год – 504,0 тыс. рублей;2015 год – 3,0 тыс. рублей;2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 135,67 тыс. рублей;2018 год – 410,63 тыс. рублей;2019 год – 8 593,6 тыс. рублей;2020 год – 4 745,6 тыс. рублей;2021 год – 722,2 тыс. рублей;2022 год – 728,7 тыс. рублей;2023 год - 435,4 тыс. рублей;2024 год - 38,4 тыс. рублей;2025 год - 38,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы  | Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Ермаковского района, Финансовое управление администрации Ермаковского района |

**2. Основные разделы подпрограммы**

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

На сегодняшний день в сфере коммунального хозяйства Ермаковского района, а именно его инженерной инфраструктуры сложилась сложная ситуация. Это связано с высокой степенью износа оборудования и инженерных коммуникаций ввод в эксплуатацию которых осуществлялся в 70х- 80х годах прошлого века. В связи с недостатком средств на комплексный капитальный ремонт, большая часть объектов коммунального хозяйства района находится в плачевном состоянии с износом более 70%.

 Протяженность водопроводных сетей по району составляет 100,5 километров. Водопроводные сети имеют большой физический износ – 73,5 %. Для снижения аварийности на водопроводных сетях на территории района ежегодно проводятся мероприятия по повышению эксплуатационной надёжности объектов жизнеобеспечения. В рамках таких мероприятий осуществляется замена ветхих водопроводных сетей, ремонт водонапорных башен, водозаборных сооружений.

 Тепловые сети в Ермаковском районе имеют протяженность 26,69 километров, физический износ составляет 44,7 %.

 На территории района теплоснабжение населения и организаций осуществляют 16 теплоисточников. Износ котельного оборудования составляет более 50 %.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания. В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений.

Задача подпрограммы обусловлена необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса Ермаковского района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурс сбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, созданием благоприятного инвестиционного климата.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется заказчиком – администрацией Ермаковского района совместно с участниками подпрограммы: муниципальными учреждениями, иными юридическими лицами, собственниками помещений в многоквартирных домах (по согласованию).

Заказчик подпрограммы обеспечивает:

- мониторинг реализации подпрограммы;

- анализ и корректировку целевых показателей и хода выполнения мероприятий подпрограммы, внесение предложений по совершенствованию реализации подпрограммы;

- разработку нормативно-правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы;

- софинансирование мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета в размере, предусмотренным подпрограммой.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Администрация Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы и осуществляет контроль за исполнением мероприятий.

Ежегодный отчет о выполнении мероприятий подпрограммы отдел АСиКХ предоставляет в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и Финансовое управление Ермаковского района.

2.5 Оценка социально- экономической эффективности.

Конечными результатами реализации подпрограммы является:

Приведение объектов коммунального хозяйства Ермаковского района в надлежащее состояние с уменьшением износа инженерных сетей и котельных.

2.6 Мероприятия подпрограммы.

Участие в подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Приложение № 1

к Паспорту подпрограммы

«Модернизация жилищно - коммунального хозяйства

Ермаковского района»

Перечень целевых показателей подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1  | **Цель 1. Сокращение износа объектов коммунального хозяйства, повышение энергосбережения** |
| 1.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | м | ООО «Квант» | 0 | 0 | 1076,28 | 497 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | м | ООО «Тепловик-2»ООО «Квант-2» | 0 | 280,5 | 0 | 0 | 200 | 812 | 730 | 678 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 1.3 | Капитальный ремонт котельных | шт. | ООО «Тепловик-2»ООО «Квант-2» | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Капитальный ремонт дизельных установок | шт. | ООО «Квант-2» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Капитальный ремонт водонапорных башен | шт. | ООО «Квант» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Приобретение котельного оборудования | шт. | ООО «Тепловик-2»ООО «Квант-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Исправление крена дымовой трубы с. Ивановка | шт. (контр.) | ООО «Тепловик-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Замена дымовой трубы котельной с. Ивановка | шт. (контр.) | ООО « Квант-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Ремонт инженерных сетей водопровода в с. Мигна и с. Семенниково( устранение аварии) | шт. (контр.) | ООО» Квант-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Проведение обследования строительных конструкций металлических дымовых труб | шт. (контр.) | ООО «ДИНЛАЙН» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной с. Ивановка | шт. (контр.) | ООО « ДИ ЭКС-ЭНЕРГО-ГПМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Проведение работ по замене насоса водозаборной скважины п. Ойский | шт | ООО» Квант-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

администрации Ермаковского района А.С. Сидоренко

Приложение № 2

к Паспорту подпрограммы

«Модернизация жилищно - коммунального хозяйства

Ермаковского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | Итого |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ермаковского района» | Всего  | 11904,00 | 6903,00 | 6910,00 | 4368,07 | 4333,63 | 18506,2 | 13135,6 | 10892,1 | 728,7 | 435,4 | 38,4 | 38,0 | 78193,1 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | 11400,00 | 6900,00 | 6910,00 | 4232,4 | 3923,0 | 9912,6 | 8390,0 | 10169,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61837,9 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (\*\*)  | 504,00 | 3,00 | 0,00 | 135,67 | 410,63 | 8593,6 | 4745,6 | 722,2 | 728,7 | 940,4 | 38,4 | 38,4 | 16355,2  |
| юридические лица |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

администрации Ермаковского района А.С. Сидоренко