|  | # ПРОЕКТ # Администрация Ермаковского района # ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об утверждении Регламента административного сопровождения инвестиционных проектов в Ермаковском районе В целях соблюдения прав субъектов инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов на территории Ермаковского района и повышения инвестиционной активности, в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, Законом Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2919 «Об инвестиционной политике в Красноярском крае», Постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2024 № 1039-п «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов в Красноярском крае, руководствуясь Уставом Ермаковского района ПОСТАНОВЛЯЮ: - Постановление администрации Ермаковского района от 21.02.2025 № 93-п, считать утратившим силу. - Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов в Ермаковском районе согласно приложению. - Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела сельского хозяйства Д.В.Нелюбова. - Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Глава Ермаковского района М.А. Виговский Приложение № 1 к постановлению администрации Ермаковского района |
| --- | --- |

от _________  года № _______

РЕГЛАМЕНТ
административного сопровождения инвестиционных проектов

в Ермаковском районе

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Регламент сопровождения инвестиционных проектов в Ермаковском районе (далее – муниципальное образование) определяет порядок взаимодействия инициаторов инвестиционных проектов с органами местного самоуправления Ермаковского района, иными органами и организациями  при подготовке и реализации инвестиционных проектов.

Основные термины и определения:

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инициатор инвестиционного проекта – организация независимо от организационно-правовой формы (в том числе индивидуальный предприниматель без образования юридического лица), являющаяся носителем основной идеи инвестиционного проекта и заинтересованный в его реализации;

проектный офис – координационный орган администрации Ермаковского района, образованный для обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления Ермаковского района и организаций, по сопровождению инвестиционных проектов. Оперативное взаимодействие в рамках проектного офиса осуществляет инвестиционный уполномоченный.

В состав проектного офиса на постоянной основе входят представители следующих структурных подразделений администрации Ермаковского района:

- Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района;

- Отдел земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района;

- Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, администрации Ермаковского района.

По согласованию в состав проектного офиса могут быть приглашены представители финансово-кредитных организаций.

Проектный офис при необходимости осуществляет взаимодействие с органами власти других уровней;

сопровождение инвестиционного проекта – обеспечение предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, полномочия по предоставлению которых переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Красноярского края органам местного самоуправления Ермаковского района, в порядке и сроки, установленные соответствующими административными регламентами, а также оказание содействия инициатору инвестиционного проекта во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Красноярского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и иными организациями в рамках реализации инвестиционного проекта.

- ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- Инициатор инвестиционного проекта направляет заявку (форма приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту) в проектный офис в электронном виде или на бумажном носителе по средствам почтовой связи.

- К заявке прилагается утвержденный инициатором инвестиционный проект, выполненный с учетом требований согласно приложению № 2              к настоящему регламенту.

- Заявка подлежит регистрации в реестре заявок в течение 3 рабочих дней с момента ее поступления.

- В регистрации заявки инициатору инвестиционного проекта может быть отказано по следующим основаниям:

а) инициатор инвестиционного проекта находится в процессе ликвидации;

б) в отношении инициатора инвестиционного проекта имеются возбужденные производства по делам о банкротстве;

в) инициатор инвестиционного проекта имеет просроченную задолженность по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

г) деятельность инициатора инвестиционного проекта приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

В отношении представленного инициатором инвестиционного проекта проводится экспертиза в форме оценки инвестиционного проекта на предмет определения способов сопровождения инвестиционного проекта, постановки задач, формирования плана мероприятий для их решения, назначения куратора инвестиционного проекта из состава проектного офиса.

- Срок проведения экспертизы заявки с момента ее регистрации не должен превышать 5 рабочих дней.

- По результатам проведенной экспертизы инвестиционного проекта должен быть сформирован и утвержден план мероприятий по его сопровождению.

- Утвержденный план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта направляется членам проектного офиса для исполнения.

- Контроль за исполнением плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта осуществляется в форме мониторинга, который проводится ежемесячно.

- На основании представленной отчетности в случае отклонения от утвержденных сроков реализации мероприятий план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта может быть актуализирован и направлен для исполнения.

- Результатом сопровождения инвестиционного проекта является признание плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта выполненным, частично выполненным либо завершенным.

- При признании инвестиционного проекта завершенным в случае отказа инициатора инвестиционного проекта от его реализации на территории Ермаковского района, а также в случае принятия инициатором инвестиционного проекта решения о приостановлении его реализации на неопределенный срок инициатор инвестиционного проекта при необходимости вправе вновь обратиться с заявкой в соответствии с настоящим регламентом.

- Сопровождение инвестиционного проекта исполнительными органами государственной власти Красноярского края осуществляется в порядке, определенном Правительством Красноярского края о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Красноярского края, по принципу «одного окна».

Приложение № 1

Форма

ЗАЯВКА
на сопровождение инвестиционного проекта

| № строки | Наименование раздела (подраздела) заявки | Информация раздела заявки |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об инициаторе(-ах) инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 2. | Полное наименование инициатора инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 3. | Краткое наименование инициатора инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 4. | Организационно-правовая форма инициатора инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 5. | Юридический адрес инициатора инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 6. | Фактический адрес инициатора инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 7. | Руководитель инициатора инвестиционного проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  |  |  |  |
| 8. | Собственники инициатора инвестиционного проекта (юридические (или) физические лица) |  |  |  |  |
| 9. | Вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД |  |  |  |  |
| 10. | Контактные данные: |  |  |  |  |
| 11. | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
| 12. | телефон |  |  |  |  |
| 13. | адрес электронной почты |  |  |  |  |
| 14. | Сведения об инвестиционном проекте |  |  |  |  |
| 15. | Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 16. | Сроки реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 17. | Сроки окупаемости инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 18. | Место реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 19. | Стоимость реализации инвестиционного проекта с указанием источников |  |  |  |  |
| 20. | Этап реализации инвестиционного проекта на момент подачи заявки |  |  | прединвестиционный инвестиционный эксплуатационный |  |
| 21. | Сведения о задачах в рамках реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 22. | Перечень основных вопросов, требующих решения, с предполагаемыми сроками реализации |  |  | перечень вопросов | сроки реализации |
| 23. | Предполагаемый состав участников сопровождения инвестиционного проекта из числа органа местного самоуправления Ермаковского района, организаций (исполнительных органов государственной власти Красноярского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти – при необходимости) |  |  | органы местного самоуправления Ермаковского района, организации (исполнительные органы государственной власти Красноярского края, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (при необходимости)) |  |
| 24. | Инвестиционный проект |  |  | инвестиционный проект в электронном виде |  |
| дата, подпись, расшифровка подписи |  | наименование должности подписавшего лица |  |  |  |

Приложение № 2

ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию информации по инвестиционному проекту

| № п/п | Раздел инвестиционного проекта | Требования к содержанию раздела инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист инвестиционного проекта (далее – проект) | 1) наименование проекта; 2) наименование инициатора проекта; 3) территория реализации проекта. Утверждается инициатором и заверяется печатью |
| 2. | Резюме проекта | 1) краткая характеристика проекта; 2) цель проекта; 3) доказательства выгодности проекта; 4) преимущества товаров, работ, услуг в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами; 5) объем ожидаемого спроса на продукцию; 6) характеристика инвестиций, срок возврата заемных средств (при наличии); 7) обоснование необходимости сопровождения проекта; 8) описание результатов реализации; 9) оценка воздействия проекта на окружающую среду; 10) расчет налоговых выплат при реализации проекта |
| 3. | Сведения о стоимости проекта | сведения о стоимости проекта, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования (собственные, привлеченные, заемные средства (при наличии) |
| 4. | Сведения о сроках реализации проекта с указанием этапа и стадии его реализации на момент подачи заявки | этап прединвестиционный. Стадии: 1) разработка идеи; 2) выбор местоположения объекта; 3) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 4) формирование бизнес-плана; 5) проектирование строительства (реконструкции) объектов; 6) формирование технико-экономического обоснования; 7) разработка проектно-сметной документации; 8) утверждение проектно-сметной документации; 9) проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектно-сметной документации; 10) получение землеотвода; 11) получение разрешения на строительство; 12) проведение тендеров на строительство и заключение подрядного договора; 13) иное (указать). Этап инвестиционный (осуществление инвестиций). Стадии: 1) строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов, входящих в проект; 2) монтаж оборудования; 3) пусконаладочные работы, производство опытных образцов; 4) выход на проектную мощность; 5) иное (указать). Этап эксплуатационный. Стадии: 1) сертификация продукции; 2) создание дилерской сети, создание центров ремонта (обслуживания); 3) расширение рынка сбыта; 4) иное (указать) |
| 5. | Сведения о сроках окупаемости проекта | период времени, за который доходы, генерируемые инвестициями, покрывают затраты на инвестиции |
| 6. | Заявление о коммерческой тайне | при наличии |
| 7. | Сведения о социальной значимости проекта | информация о: 1) создании новых рабочих мест; 2) прокладке дорог и коммуникаций общего пользования (при наличии); 3) расширении жилого фонда (при наличии); 4) использовании труда инвалидов (при наличии); 5) иное (указать) |
| 8. | Краткий анализ положения дел в отрасли | информация о (об): 1) значимости данного производства для экономического и социального развития страны, региона или муниципального образования; 2) наличии аналогов выпускаемой продукции (товаров, работ, услуг); 3) ожидаемой доли организации в производстве продукции (товаров, работ, услуг) в регионе; 4) емкости рынка |
| 9. | Основной вид деятельности инициатора проекта | в соответствии с ОКВЭД, утвержденным: постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» — до 31.12.2015 года; приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» — с 01.01.2016 года |
| 10. | Производственный план проекта (для проектов, в которых имеется производство) | 1) общее описание продукции и особенностей производства; 2) схема производственного процесса, наименование, местоположение и обоснование выбора субподрядчиков (при наличии); 3) требования к организации производства, класс опасности; 4) программа производства продукции, технология производства, место размещения производства, транспортная схема, сведения об опыте производства; 5) состав основного оборудования, основные характеристики, поставщики, стоимость и условия поставок (аренда, покупка), лизинг оборудования (при наличии); 6) поставщики сырья и материалов, условия поставок; 7) альтернативные источники сырья и материалов; 8) численность работающего персонала и затраты на оплату труда; 9) стоимость основных производственных фондов; 10) форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускоренной амортизации; 11) годовые затраты на выпуск продукции (переменные и постоянные), себестоимость единицы продукции; 12) обеспечение экологической и технической безопасности; 13) структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно-сметной документации и сметно-финансовом расчете, график строительства, проведения строительно-монтажных работ, затраты на приобретение и монтаж оборудования |
| 11. | План маркетинга проекта | 1) описание продукции (товаров, работ, услуг), сведения о патентах, торговый знак; 2) конкурентные преимущества товара, работы, услуги; 3) конечные потребители. Является ли организация монополистом в выпуске данной продукции, характер спроса, особенности сегмента рынка; 4) факторы, от которых зависит спрос на продукцию (для потребительских товаров — денежные доходы населения, инвестиционных — уровень капиталовложений, промежуточных — общий уровень развития экономики); 5) потенциальные конкуренты (наименования и адреса основных производителей продукции, их сильные и слабые стороны, анализ угроз и возможностей); 6) организация сбыта, описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукции; 7) обоснование цены на продукцию; 8) программа реализации продукции (выручка от продажи в целом и по отдельным видам продукции, договоры или протоколы о намерениях реализации продукции по предлагаемым ценам); 9) обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции. Торгово-сбытовые издержки; 10) расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания; 11) программа по организации рекламы. Примерный объем затрат |
| 12. | Организационный план проекта | план мероприятий по реализации проекта |
| 13. | Финансовый план проекта | оценка: 1) эффективности проекта с точки зрения расчета основных показателей эффективности (бюджетный эффект от реализации проекта; срок окупаемости; индекс прибыльности; чистый дисконтированный доход; внутренняя норма рентабельности; уровень безубыточности); 2) устойчивости и финансовой реализуемости проекта, включая анализ чувствительности на «границе возможных колебаний» |

Проект признается завершенным в случае изменения существенных обстоятельств, объективно препятствующих реализации инвестиционного проекта, либо в случае отказа инициатора инвестиционного проекта от его реализации в муниципальном образовании, а также в случае принятия инициатором инвестиционного проекта решения о приостановлении его реализации на неопределенный срок.